TÀI LIỆU YÊU CẦU SẢN PHẨM HỢP NHẤT

CONSOLIDATED PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN TẢI, LOGISTICS
VÀ TÀI CHÍNH VẬN HÀNH

Silver Sea × TTransport

| Phiên bản | 1.0 – Dự thảo để thống nhất phạm vi |
| --- | --- |
| Ngày phát hành | 14 tháng 07 năm 2026 |
| Phạm vi | Vận tải container, xe tải hàng rời, LCL/ghép xe, chi hộ–thu hộ, AR/AP, đội xe và báo cáo lợi nhuận |
| Nguyên tắc sản phẩm | Một nền tảng dùng chung, cấu hình theo tenant; nhập dữ liệu một lần tại nguồn; tài chính theo cơ chế kiểm tra–phê duyệt |

NỘI BỘ – BẢO MẬT THÔNG TIN

Tài liệu này là căn cứ thống nhất nghiệp vụ, thiết kế, phát triển, kiểm thử UAT và nghiệm thu sản phẩm.

# 0. Quản lý tài liệu và nguyên tắc hợp nhất

## 0.1 Thông tin tài liệu

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Chủ sở hữu nghiệp vụ | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Silver Sea |
| Đơn vị triển khai | Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Ting Ting / sản phẩm TTransport |
| Chủ trì tài liệu | Product Management |
| Trạng thái | Dự thảo hợp nhất – cần xác nhận bởi Giám đốc, Kế toán, Điều vận và CUS |
| Mốc triển khai tham chiếu | 8 tuần xây dựng chức năng cốt lõi; 45–60 ngày làm việc cho toàn bộ chu kỳ gồm khảo sát, phát triển, UAT, dữ liệu, đào tạo và bàn giao |
| Ngôn ngữ sản phẩm/tài liệu | Tiếng Việt |

## 0.2 Nguồn đầu vào đã hợp nhất

| Mã nguồn | Tài liệu/đầu vào | Phạm vi thông tin được sử dụng |
| --- | --- | --- |
| S0 | Hình “Luồng dữ liệu tổng thể” | Chuỗi nghiệp vụ chuẩn: Booking → CUS → Điều vận → Chi phí → kiểm tra → Debit Note → Kế toán duyệt → hóa đơn → AR → thu tiền → lợi nhuận. |
| S1 | Discussion.txt – trao đổi ngày 14/07/2026 | Mô tả công việc CUS; AR/AP; chi hộ–thu hộ; báo cáo lợi nhuận; dashboard tài chính; giá xe tải theo tuyến/trọng lượng; tải trọng xe và loại container. |
| S2 | BaoGia_TTransport_SilverSea_2026.docx | Phạm vi 9 module, trạng thái có sẵn/tùy chỉnh, vai trò người dùng, cam kết triển khai và lộ trình AI. |
| S3 | logistic-software-requirements.pdf | Bối cảnh quy mô, mô hình ứng dụng di động, quy trình chi hộ, nhiên liệu, báo giá, dashboard/AI, dữ liệu độc lập và kế hoạch hai giai đoạn. |

## 0.3 Quy tắc xử lý điểm chưa đồng nhất

| Mã | Quyết định hợp nhất | Diễn giải |
| --- | --- | --- |
| D-01 | Một nền tảng, nhiều trải nghiệm theo vai trò | SRS mô tả 3 ứng dụng di động độc lập trong khi báo giá mô tả web app mobile-friendly. PRD hợp nhất thành một nền tảng responsive/PWA với các giao diện riêng cho Driver, OP, CUS và Giám đốc trong Release 1. Native app là ngoài phạm vi trừ khi được phê duyệt lại. |
| D-02 | AI là lộ trình, không là điều kiện chặn vận hành | OCR container/hóa đơn/nhiên liệu và trợ lý AI được thiết kế với thao tác xác nhận của con người và phương án nhập tay. Các quy trình cốt lõi phải chạy được khi AI tắt hoặc hết quota. |
| D-03 | Chi phí chỉ trở thành số liệu chính thức sau phê duyệt | Mọi phát sinh từ OP/lái xe ở trạng thái treo; CUS kiểm tra; Kế toán duyệt. Chỉ khoản đã duyệt mới vào P&L, AP và dòng thu lại khách. |
| D-04 | Xuất hóa đơn trong Release 1 | Hệ thống quản lý bản ghi hóa đơn và xuất dữ liệu/tệp theo mẫu. Tích hợp API trực tiếp với nhà cung cấp hóa đơn điện tử chỉ thực hiện khi Silver Sea chỉ định nhà cung cấp và tài liệu kỹ thuật. |
| D-05 | Số dư tiền mặt/ngân hàng | Dashboard lấy từ phiếu thu/chi trên hệ thống hoặc import số dư/giao dịch. Kết nối ngân hàng trực tiếp là tích hợp riêng. |
| D-06 | Kiến trúc sản phẩm dùng chung | Mọi khác biệt của Silver Sea phải được triển khai bằng cấu hình, template, chính sách hoặc feature flag; tránh fork/hard-code để duy trì một sản phẩm cho nhiều khách hàng. |

## 0.4 Định nghĩa ưu tiên

| Mức | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| MUST | Bắt buộc để nghiệm thu Release 1 hoặc để luồng Booking–P&L vận hành an toàn. |
| SHOULD | Giá trị cao; thực hiện trong Release 1 khi không ảnh hưởng mốc cốt lõi, hoặc ngay sau go-live. |
| COULD | Cải tiến có thể hoãn mà không phá luồng nghiệp vụ. |
| FUTURE | Lộ trình sau khi có dữ liệu ổn định, đặc biệt AI/OCR và tích hợp nâng cao. |

## 0.5 Mục lục nội dung

| Phần | Nội dung |
| --- | --- |
| 1 | Tóm tắt điều hành, mục tiêu và phạm vi |
| 2 | Người dùng, vai trò và trách nhiệm |
| 3 | Luồng dữ liệu tổng thể và trạng thái nghiệp vụ |
| 4 | Nguyên tắc sản phẩm và kiến trúc chức năng |
| 5 | Danh mục yêu cầu chức năng chi tiết |
| 6 | Quy tắc nghiệp vụ và công thức |
| 7 | Mô hình dữ liệu lõi |
| 8 | Báo cáo, chỉ số và định nghĩa dữ liệu |
| 9 | Yêu cầu phi chức năng |
| 10 | Dữ liệu chuyển đổi và tích hợp |
| 11 | Kế hoạch phát hành và triển khai |
| 12 | UAT, nghiệm thu và Definition of Done |
| 13 | Rủi ro, phụ thuộc và câu hỏi mở |
| 14 | Ma trận truy vết nguồn yêu cầu |
| 15 | Thuật ngữ |

# 1. Tóm tắt điều hành, mục tiêu và phạm vi

## 1.1 Bối cảnh

Silver Sea vận hành đồng thời hàng nguyên container (FCL), hàng lẻ (LCL), ghép xe và xe tải hàng rời với quy mô khoảng 39–40 đầu xe và hơn 100 chuyến/kế hoạch mỗi ngày. Dữ liệu phát sinh qua nhiều bộ phận gồm CUS/Chứng từ, Điều vận, OP hiện trường, Lái xe, Kế toán và Ban Giám đốc. Sản phẩm cần thay thế luồng nhập liệu lặp lại, liên kết trực tiếp nghiệp vụ vận hành với doanh thu, chi phí, công nợ và lợi nhuận.

## 1.2 Tuyên bố sản phẩm

Tuyên bố sản phẩm TTransport cho Silver Sea là nền tảng điều hành logistics từ Booking đến Thu tiền và Báo cáo lợi nhuận, trong đó dữ liệu được nhập một lần tại nguồn, được kiểm tra/phê duyệt theo vai trò, và tự động tạo chuỗi liên kết lô hàng – chuyến – chi phí – Debit/Hóa đơn – AR/AP – P&L.

## 1.3 Mục tiêu kinh doanh và chỉ số thành công

| Mục tiêu | Chỉ số đo | Mục tiêu phát hành | Nguồn dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhập dữ liệu một lần | Tỷ lệ chi phí/lô hàng không phải nhập lại ở Kế toán | ≥95% khoản chi hiện trường được duyệt từ dữ liệu nguồn; 100% có liên kết lô hàng/chuyến | Audit chi phí, người tạo và người duyệt |
| Khép kín chi hộ–thu hộ | Tỷ lệ khoản chi thu lại khách được tạo dòng Debit | 100% khoản có cờ “thu lại khách” sau duyệt | Chi phí đã duyệt và Debit line |
| Minh bạch công nợ | Tỷ lệ hóa đơn/Debit có trạng thái và số dư cập nhật | 100% chứng từ AR/AP trong hệ thống có ngày đến hạn và số dư | Sổ AR/AP |
| Lợi nhuận theo lô/chuyến | Độ phủ P&L | 100% lô/chuyến đã đóng có doanh thu, chi phí và biên lợi nhuận hoặc lý do thiếu | P&L lô/chuyến |
| Kiểm soát vận hành | Thời gian cập nhật trạng thái hiện trường | Dữ liệu di động xuất hiện trên hệ thống văn phòng trong ≤60 giây khi có mạng | Log đồng bộ |
| Quản trị điều hành | Thời gian chốt báo cáo ngày | Dashboard có số liệu gần thực vào ngày làm việc; dữ liệu tài chính chính thức theo khoản đã duyệt | Dashboard và audit |

Các mục tiêu trên là tiêu chí sản phẩm. Chỉ tiêu giảm thời gian hoặc giảm nhân sự cần đo baseline trước go-live và xác nhận lại sau giai đoạn chạy song song.

## 1.4 Phạm vi Release 1

Quản lý danh mục, người dùng, vai trò, khách hàng, nhà cung cấp, tuyến, xe/rơ-moóc và bảng giá.

Booking/lô hàng, chứng từ, CUS, điều vận, chuyến đi và giao diện di động theo vai trò.

Chi phí hiện trường, tạm ứng, kiểm tra CUS, phê duyệt Kế toán và chi hộ–thu hộ.

Bảng giá FCL và xe tải hàng rời theo tuyến/trọng lượng; doanh thu phi vận tải và xe thuê ngoài.

Debit Note, hóa đơn ở mức quản lý bản ghi/xuất dữ liệu, AR, AP, thu/chi và đối trừ.

Đội xe, nhiên liệu, bảo trì, chấm công/lương lái xe và báo cáo lợi nhuận/dashboard.

Audit, nhập/xuất Excel/PDF, sao lưu, dữ liệu độc lập và đào tạo/bàn giao.

## 1.5 Ngoài phạm vi mặc định

Phần mềm kế toán tổng hợp/GL, kê khai thuế và thay thế hoàn toàn hệ thống kế toán pháp định.

Tích hợp trực tiếp hải quan, cảng, hãng tàu, GPS, ngân hàng hoặc hóa đơn điện tử khi chưa có API/nhà cung cấp được xác định.

Ứng dụng native riêng cho iOS/Android; Release 1 dùng responsive web/PWA.

AI tự động phê duyệt hoặc tự hạch toán không có xác nhận của người dùng.

Các điều khoản thương mại, phí bản quyền, phí hạ tầng và điều kiện thanh toán; các nội dung này tiếp tục thuộc báo giá/hợp đồng.

# 2. Người dùng, vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Trách nhiệm chính | Quyền nghiệp vụ trọng yếu | Bề mặt sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Admin | Cấu hình tenant, danh mục, người dùng, feature flag, mẫu biểu | Toàn quyền cấu hình; không mặc định tự duyệt nghiệp vụ tài chính | Web desktop/tablet |
| Giám đốc | Theo dõi doanh thu, chi phí, dòng tiền, công nợ, hiệu quả xe/tuyến | Xem toàn công ty; duyệt ngoại lệ theo chính sách; không sửa giao dịch nguồn | Dashboard web/mobile |
| Kế toán | Đối chiếu/duyệt chi phí, Debit, hóa đơn, AR/AP, thu/chi, lương | Duyệt, khóa, điều chỉnh, xuất báo cáo tài chính vận hành | Web desktop |
| Điều vận | Tạo kế hoạch/chuyến, phân xe/lái xe, theo dõi tiến độ và ngoại lệ | Tạo/sửa chuyến trước khóa; không duyệt chi phí tài chính | Web desktop/tablet |
| CUS/Chứng từ | Tạo lô hàng, kiểm tra chứng từ, giao tiếp khách hàng, kiểm tra chi phí, lập Debit nháp | Tạo lô, xác nhận hồ sơ, chuyển chi phí, lập/điều chỉnh Debit trước duyệt | Web + mobile quick-entry |
| OP/Giao nhận | Ghi nhận chi hộ, tạm ứng, hóa đơn/ảnh tại cảng/kho | Tạo khoản chi treo; không duyệt/hạch toán | Mobile PWA |
| Lái xe | Nhận lệnh, cập nhật mốc, ảnh container/seal, chi phí/nhiên liệu | Cập nhật dữ liệu chuyến được phân công; xem lương cá nhân | Mobile PWA |
| Kinh doanh (tùy chọn) | Chủ sở hữu khách hàng/cơ hội và chiều phân tích lợi nhuận | Xem khách hàng được phân công; không mặc định có quyền tài chính | Web/mobile |

Nguyên tắc phân quyền Áp dụng least privilege, maker–checker và phân tách nhiệm vụ. Quyền được kiểm soát cả ở giao diện, API và dữ liệu; không chỉ ẩn nút trên màn hình.

# 3. Luồng dữ liệu tổng thể và trạng thái nghiệp vụ

## 3.1 Luồng chuẩn từ Booking đến Báo cáo lợi nhuận

Hình 1. Luồng dữ liệu hợp nhất, bổ sung nhánh AP song song với AR/thu tiền.

| Bước | Chủ trì | Đầu vào | Xử lý hệ thống | Đầu ra/điều kiện chuyển bước |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Booking | CUS | Yêu cầu khách hàng, Booking/Bill | Tạo mã lô, chọn dịch vụ, nhập thông tin tối thiểu | Lô hàng Nháp/Đã xác nhận |
| 2. Kiểm tra hồ sơ | CUS | Chứng từ, ngày giao, container | Checklist và cảnh báo thiếu/sai | Hồ sơ đủ điều kiện điều vận |
| 3. Điều vận | Điều vận | Lô hàng xác nhận, tuyến, tài nguyên | Tạo chuyến, áp bảng giá, phân xe/lái xe | Chuyến Đã phân công |
| 4. Thực hiện | Lái xe/OP | Lệnh vận chuyển | Cập nhật mốc, ảnh, chi phí/tạm ứng | Chuyến Hoàn thành; chi phí Treo |
| 5. Kiểm tra chi phí | CUS | Khoản chi treo, chứng từ | Đối chiếu, ghi sai lệch, chuyển Kế toán | Chi phí Chờ duyệt |
| 6. Phê duyệt | Kế toán | Chứng từ gốc, chính sách | Duyệt/từ chối/điều chỉnh; ghi nhận P&L/AP | Chi phí Đã duyệt |
| 7. Debit & hóa đơn | CUS/Kế toán | Cước + dịch vụ + chi hộ | Tạo Debit, khách xác nhận, duyệt, ghi hóa đơn | AR phát sinh |
| 8. Thu/chi công nợ | Kế toán | Phiếu thu/chi, sao kê | Phân bổ AR/AP, đối trừ, cập nhật quá hạn | Công nợ đóng hoặc còn nợ |
| 9. Báo cáo | Giám đốc/Kế toán | Dữ liệu đã duyệt/khóa | Tổng hợp P&L, dòng tiền, tuổi nợ, hiệu quả xe/tuyến | Dashboard và báo cáo quản trị |

## 3.2 Mô hình trạng thái cốt lõi

| Đối tượng | Trạng thái chuẩn | Quy tắc khóa |
| --- | --- | --- |
| Lô hàng | Nháp → Đã xác nhận → Đã điều vận → Đang thực hiện → Đã giao → Chờ quyết toán → Đã đóng / Hủy | Đóng khi các chuyến hoàn thành và dữ liệu tài chính đã xử lý theo chính sách. |
| Chuyến | Đã tạo → Đã phân công → Đang chạy → Hoàn thành → Khóa / Hủy | Khóa bởi Kế toán/Admin; mở khóa có lý do và audit. |
| Chi phí | Nháp/Treo → CUS kiểm tra → Chờ Kế toán → Đã duyệt / Từ chối / Cần bổ sung → Đã tính Debit/Đã thanh toán | Khoản đã duyệt không sửa trực tiếp; dùng điều chỉnh/reversal. |
| Debit Note | Nháp → Chờ kiểm tra → Đã duyệt → Gửi khách → Khách xác nhận → Đã xuất hóa đơn → Thanh toán một phần/Đã thanh toán / Hủy | Đã duyệt/đã xuất hóa đơn chỉ điều chỉnh bằng version/credit note. |
| AR/AP | Mở → Đến hạn → Quá hạn → Thanh toán một phần → Đóng / Đối trừ | Giao dịch gốc bất biến; số dư thay đổi bằng thu/chi/điều chỉnh. |
| Kỳ lương | Nháp → Tính thử → Chờ duyệt → Đã chốt → Đã thanh toán | Sau chốt chỉ điều chỉnh bằng khoản bổ sung/khấu trừ kỳ sau hoặc phiếu điều chỉnh. |

# 4. Nguyên tắc sản phẩm và kiến trúc chức năng

| Mã | Nguyên tắc | Áp dụng |
| --- | --- | --- |
| P-01 | Một nguồn dữ liệu sự thật | Lô hàng là trục liên kết; chuyến, container, chi phí, Debit, hóa đơn, AR/AP và P&L phải truy vết ngược được. |
| P-02 | Nhập tại nguồn | CUS nhập booking, Điều vận nhập kế hoạch, OP/lái xe nhập hiện trường, Kế toán kiểm tra/duyệt thay vì nhập lại. |
| P-03 | Cấu hình thay cho tùy biến mã nguồn | Bảng giá, ngày chốt, workflow, mẫu biểu, danh mục và feature flag theo tenant. |
| P-04 | Bằng chứng trước hạch toán | Khoản chi/doanh thu nhạy cảm cần tệp/metadata và phê duyệt theo chính sách. |
| P-05 | Bất biến sau khóa | Không xóa/sửa âm thầm dữ liệu đã duyệt; dùng version, adjustment hoặc reversal. |
| P-06 | Mobile theo nhiệm vụ | Mỗi vai trò hiện trường chỉ thấy thao tác ngắn, nút lớn, dữ liệu liên quan trực tiếp. |
| P-07 | AI hỗ trợ, con người chịu trách nhiệm | AI chỉ gợi ý/tra cứu; không tự duyệt, tự ghi sổ hoặc vượt quyền. |
| P-08 | Dữ liệu thuộc doanh nghiệp | Cloud riêng/tenant cô lập, backup, export đầy đủ và không khóa dữ liệu vào nhà cung cấp. |

## 4.2 Các bề mặt sản phẩm

| Bề mặt | Người dùng | Phạm vi chính |
| --- | --- | --- |
| Office Web | Admin, Kế toán, Điều vận, CUS | Danh mục, booking, điều vận, phê duyệt, Debit, AR/AP, lương, báo cáo. |
| Driver PWA | Lái xe | Lệnh, mốc chuyến, ảnh container/seal, nhiên liệu/chi phí, phơi lương. |
| OP PWA | OP/Giao nhận | Tạm ứng, chi hộ, đơn giá gợi ý, ảnh hóa đơn, quyết toán. |
| CUS Quick PWA | CUS/Chứng từ | Tạo nhanh lô ngoài giờ, bổ sung trường tối thiểu, tra cứu tiến độ. |
| Executive Mobile | Giám đốc | Dashboard, drill-down, cảnh báo và truy vấn AI trong lộ trình. |
| API/Integration Layer | Hệ thống ngoài | Import/export, email, hóa đơn điện tử, ngân hàng, AI/OCR theo phạm vi được duyệt. |

# 5. Danh mục yêu cầu chức năng chi tiết

Tổng quan danh mục Tài liệu xác định 119 yêu cầu chức năng: 104 MUST, 10 SHOULD và 5 FUTURE. Mỗi yêu cầu có ID ổn định để quản lý backlog, test case, UAT và truy vết thay đổi.

| Epic | Tên | Số yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| FR-A | Quản trị nền tảng, phân quyền và dữ liệu danh mục | 11 |
| FR-B | Booking, hồ sơ lô hàng và nghiệp vụ Customer Service (CUS) | 10 |
| FR-C | Điều vận, chuyến đi và theo dõi thực hiện | 10 |
| FR-D | Trải nghiệm di động cho Lái xe | 8 |
| FR-E | Ứng dụng OP/Giao nhận và ghi nhận chi hộ tại hiện trường | 8 |
| FR-F | Kiểm tra, phê duyệt chi phí và quy trình chi hộ–thu hộ | 9 |
| FR-G | Bảng giá cước, tính doanh thu và doanh thu phi vận tải | 9 |
| FR-H | Debit Note, hóa đơn, công nợ phải thu (AR) và thu tiền | 13 |
| FR-I | Công nợ phải trả (AP) và thanh toán nhà cung cấp | 8 |
| FR-J | Đội xe, nhiên liệu, bảo trì, chấm công và lương lái xe | 9 |
| FR-K | Báo cáo lợi nhuận, dashboard điều hành và phân tích | 10 |
| FR-L | Tài liệu, thông báo, audit, nhập/xuất và vận hành hệ thống | 9 |
| FR-M | AI/OCR và tự động hóa nâng cao (lộ trình) | 5 |

## 5.1 FR-A – Quản trị nền tảng, phân quyền và dữ liệu danh mục

| ID | Yêu cầu sản phẩm | Ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-A-001 | Hệ thống vận hành theo mô hình một sản phẩm dùng chung, cấu hình theo từng doanh nghiệp/tenant; không tạo nhánh mã nguồn riêng hoặc điều kiện hard-code theo khách hàng. | MUST | Có tenant_id trên dữ liệu nghiệp vụ; cấu hình/feature flag điều khiển khác biệt; kiểm thử chứng minh dữ liệu giữa tenant được cô lập. |
| FR-A-002 | Cung cấp tối thiểu 7 vai trò: Admin, Giám đốc, Kế toán, Điều vận, CUS/Chứng từ, OP/Giao nhận, Lái xe; cho phép bổ sung vai trò Kinh doanh khi cần. | MUST | Mỗi vai trò có ma trận quyền xem/tạo/sửa/duyệt/khóa/xuất; người dùng chỉ thấy chức năng và dữ liệu được cấp. |
| FR-A-003 | Admin tạo, kích hoạt, vô hiệu hóa tài khoản; gán vai trò, phạm vi dữ liệu và thiết lập lại mật khẩu. | MUST | Tài khoản vô hiệu hóa không thể đăng nhập; mọi thay đổi quyền được ghi audit. |
| FR-A-004 | Phân tách quyền người tạo và người duyệt đối với chi phí, Debit Note, công nợ và khóa chuyến. | MUST | Người tạo không thể tự duyệt khi chính sách maker-checker được bật; hệ thống hiển thị lịch sử người tạo/người duyệt. |
| FR-A-005 | Quản lý danh mục khách hàng gồm mã, thông tin hóa đơn, điều khoản thanh toán, ngày chốt Debit, hạn mức tín dụng, nhân viên phụ trách và trạng thái. | MUST | Không thể tạo booking cho khách hàng ngừng hoạt động; chính sách chốt và hạn mức được áp vào Debit/AR. |
| FR-A-006 | Quản lý nhà cung cấp theo nhóm: hãng tàu, nhà xe thuê ngoài, cảng, kho, nhiên liệu và dịch vụ khác. | MUST | Nhà cung cấp có mã duy nhất, điều khoản thanh toán và số dư AP; lọc được theo nhóm. |
| FR-A-007 | Quản lý tuyến, điểm lấy/trả, cảng, kho, khoảng cách chuẩn, thời gian chuẩn và định mức dầu tham chiếu. | MUST | Điều vận chọn tuyến từ danh mục; quãng đường/định mức tự điền và lưu phiên bản dùng tại thời điểm tạo chuyến. |
| FR-A-008 | Quản lý đầu kéo, xe tải hàng rời, rơ-moóc và tải trọng xe 1,25T; 2,5T; 3,5T; 5T; 8T; 10T. | MUST | Mỗi phương tiện có biển số, loại, tải trọng, trạng thái, ngày bảo trì; chỉ xe sẵn sàng mới được phân công. |
| FR-A-009 | Quản lý loại container: 20, 40, 45, lạnh 20/40, FR 20/40, OT 20/40 và cho phép mở rộng danh mục. | MUST | Loại container xuất hiện nhất quán trong booking, chuyến, bảng giá và báo cáo; Admin thêm loại mới không cần sửa mã nguồn. |
| FR-A-010 | Quản lý danh mục doanh thu/chi phí và phân loại chi hộ có hóa đơn/không hóa đơn. | MUST | Mỗi khoản có mã, nhóm kế toán, yêu cầu chứng từ và cờ có thể thu lại khách; quy tắc được áp khi nhập chi phí. |
| FR-A-011 | Cấu hình ngôn ngữ tiếng Việt, múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh, định dạng ngày và tiền tệ VND ở cấp tenant. | MUST | Mọi màn hình/báo cáo sử dụng cấu hình; dữ liệu thời gian lưu nhất quán và hiển thị đúng múi giờ. |

## 5.2 FR-B – Booking, hồ sơ lô hàng và nghiệp vụ Customer Service (CUS)

| ID | Yêu cầu sản phẩm | Ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-B-001 | CUS tiếp nhận booking/yêu cầu vận chuyển và tạo một mã lô hàng duy nhất trên hệ thống. | MUST | Sau khi lưu, hệ thống sinh mã theo quy tắc tenant; mã không trùng và dùng xuyên suốt chi phí, Debit, AR/AP và P&L. |
| FR-B-002 | Hồ sơ lô hàng lưu tối thiểu: khách hàng, Booking, Bill, D/O, tờ khai hải quan, số container, số seal, loại container, trọng lượng, địa điểm lấy/trả, ngày giao, thời gian lấy/trả vỏ. | MUST | Trường bắt buộc thay đổi theo loại dịch vụ; hệ thống không cho xác nhận nếu thiếu dữ liệu bắt buộc. |
| FR-B-003 | Hỗ trợ FCL, LCL, ghép xe, xe tải hàng rời và doanh thu phi vận tải trong cùng mô hình lô hàng. | MUST | Loại dịch vụ quyết định trường dữ liệu, quy tắc giá và báo cáo; không cần tạo module rời theo từng dịch vụ. |
| FR-B-004 | Một lô hàng có thể chứa nhiều container và sinh một hoặc nhiều chuyến vận chuyển. | MUST | CUS/Điều vận xem được quan hệ lô hàng–container–chuyến; tổng doanh thu/chi phí không bị tính trùng. |
| FR-B-005 | Cung cấp checklist kiểm tra chứng từ và trạng thái đủ/thiếu/sai cho Booking, Bill, lệnh giao hàng, container, tờ khai và chứng từ liên quan. | MUST | CUS đánh dấu từng mục; hệ thống cảnh báo trước khi điều vận hoặc lập Debit khi checklist chưa đạt. |
| FR-B-006 | CUS ghi nhận lịch sử trao đổi với khách hàng, xác nhận kế hoạch, cập nhật tiến độ, ngày giao và thời gian trả/rút container. | MUST | Mỗi cập nhật có thời gian, người thực hiện, nội dung và kênh; lịch sử không bị ghi đè. |
| FR-B-007 | Cung cấp màn hình di động tạo nhanh lô hàng ngoài giờ với các trường tối giản: Bill, container, tờ khai, ngày giao và khách hàng. | MUST | Bản ghi tạo trên điện thoại đồng bộ ngay; được đánh dấu “cần hoàn thiện” cho đến khi CUS bổ sung đủ dữ liệu. |
| FR-B-008 | Phát hiện khả năng trùng lô hàng dựa trên Bill/container/khách hàng trong khoảng thời gian cấu hình. | SHOULD | Khi nghi trùng, hệ thống cảnh báo và hiển thị bản ghi liên quan; người có quyền vẫn có thể tiếp tục kèm lý do. |
| FR-B-009 | Quản lý vòng đời lô hàng: Nháp → Đã xác nhận → Đã điều vận → Đang thực hiện → Đã giao → Chờ quyết toán → Đã đóng; hỗ trợ Hủy. | MUST | Chỉ cho phép chuyển trạng thái hợp lệ; hủy/đóng yêu cầu quyền và lý do; trạng thái tự đồng bộ từ chuyến và tài chính. |
| FR-B-010 | Tìm kiếm/lọc hồ sơ theo mã lô, khách hàng, Bill, container, tuyến, ngày giao, trạng thái, CUS và nhân viên kinh doanh. | MUST | Kết quả trả về trong mục tiêu hiệu năng; có thể lưu bộ lọc thường dùng và xuất dữ liệu. |

## 5.3 FR-C – Điều vận, chuyến đi và theo dõi thực hiện

| ID | Yêu cầu sản phẩm | Ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-C-001 | Điều vận tạo chuyến từ lô hàng, chỉ định tuyến, xe/đầu kéo, rơ-moóc, lái xe, thời gian và người điều vận. | MUST | Thông tin lô hàng liên quan tự điền; hệ thống kiểm tra trùng lịch xe/lái xe trước khi lưu. |
| FR-C-002 | Hỗ trợ chuyến xe công ty và xe thuê ngoài; ghi nhận nhà xe, giá mua, giá bán và chứng từ. | MUST | Báo cáo tách được doanh thu/chi phí xe nhà và xe thuê ngoài; AP sinh đúng nhà cung cấp. |
| FR-C-003 | Hỗ trợ hàng hai chiều/ghép chuyến: cùng một xe có thể nhận hai lệnh phù hợp và hiển thị song song cho lái xe. | MUST | Điều vận ghép được 2 lệnh; hệ thống kiểm tra thời gian/địa điểm; dashboard tính tỷ lệ ghép hai chiều. |
| FR-C-004 | Trạng thái chuyến: Đã tạo → Đã phân công → Đang chạy → Hoàn thành → Khóa; hỗ trợ Hủy và Mở khóa có kiểm soát. | MUST | Bắt đầu/hoàn thành được ghi thời gian thực tế; chỉ Kế toán/Admin được khóa hoặc mở khóa theo quyền. |
| FR-C-005 | Theo dõi số container, seal, điểm đóng/trả hàng và các mốc lấy vỏ/hạ hàng/trả vỏ trên từng chuyến. | MUST | Mốc có thời gian, ảnh/chứng từ và người cập nhật; tra cứu được theo container. |
| FR-C-006 | Tự điền quãng đường, định mức dầu và giá cước tham chiếu từ tuyến/bảng giá; lưu lại phiên bản đã áp dụng. | MUST | Thay đổi danh mục sau này không làm đổi dữ liệu chuyến đã tạo; điều chỉnh tay yêu cầu quyền và lý do. |
| FR-C-007 | Ghi nhận ngoại lệ: chờ bãi, sửa xe, đổi xe/lái xe, đổi tuyến, giao thất bại, phát sinh ngoài kế hoạch. | MUST | Ngoại lệ có loại, thời gian, mô tả, bằng chứng và ảnh hưởng chi phí; xuất hiện trên báo cáo vận hành. |
| FR-C-008 | Khóa chuyến chỉ khi dữ liệu bắt buộc, doanh thu, chi phí và chứng từ đạt điều kiện cấu hình. | MUST | Hệ thống liệt kê mục thiếu; sau khóa, số liệu tài chính chỉ thay đổi bằng quy trình điều chỉnh/reversal. |
| FR-C-009 | Màn hình bảng điều vận hỗ trợ tối thiểu hơn 100 kế hoạch/chuyến mỗi ngày, lọc theo xe, lái xe, tuyến và trạng thái. | MUST | Người dùng có thể xem theo ngày/tuần; thao tác phân công kéo/thả hoặc form nhanh không tạo trùng lịch. |
| FR-C-010 | Lưu nhật ký mọi thay đổi kế hoạch, phân công, trạng thái và khóa/mở khóa chuyến. | MUST | Nhật ký hiển thị trước/sau, người thao tác, thời gian và lý do; không cho xóa audit. |

## 5.4 FR-D – Trải nghiệm di động cho Lái xe

| ID | Yêu cầu sản phẩm | Ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-D-001 | Lái xe xem lệnh vận chuyển được phân công, điểm lấy/trả, thông tin đóng trạm/nhà máy, container, xe và rơ-moóc. | MUST | Chỉ hiển thị lệnh thuộc lái xe; dữ liệu cập nhật khi điều vận thay đổi và có thông báo. |
| FR-D-002 | Giao diện mobile-first với chữ/nút lớn, thao tác tốt trên điện thoại Android/iOS phổ biến. | MUST | Các chức năng chính dùng được ở chiều rộng 360px; không cần zoom ngang; nút thao tác chính dễ bấm. |
| FR-D-003 | Lái xe báo khởi hành, đến điểm, hoàn thành và ghi chú sự cố trực tiếp trên điện thoại. | MUST | Mỗi thao tác ghi timestamp, người dùng và vị trí nếu được cấp quyền; điều vận nhìn thấy trong thời gian gần thực. |
| FR-D-004 | Chụp/tải ảnh container, số seal, chứng từ giao nhận và bằng chứng hoàn thành. | MUST | Ảnh gắn đúng chuyến/mốc; có thời gian tải, người tải và khả năng xem lại từ web văn phòng. |
| FR-D-005 | Lái xe nhập khoản nâng hạ, công tác phí hoặc phát sinh được phép; đính kèm ảnh chứng từ. | MUST | Khoản nhập chuyển trạng thái “treo”, liên kết chuyến/lô hàng và chờ CUS/Kế toán kiểm tra. |
| FR-D-006 | Lái xe ghi nhận giao dịch nhiên liệu bằng ảnh cột bơm và có phương án nhập tay khi OCR chưa khả dụng. | MUST | Bản ghi có số lít, đơn giá, thành tiền, thời gian, xe và ảnh; dữ liệu chưa duyệt không hạch toán. |
| FR-D-007 | Lái xe xem phơi lương kỹ thuật số, lịch sử thu nhập và phiếu phạt cá nhân theo kỳ đã chốt. | MUST | Chỉ xem dữ liệu cá nhân; kỳ chưa chốt không hiển thị số cuối cùng; có tải/xuất phiếu. |
| FR-D-008 | Cho phép lưu nháp khi kết nối kém và tự đồng bộ lại khi có mạng, đối với ảnh/trạng thái/chi phí. | SHOULD | Dữ liệu không bị nhân đôi khi gửi lại; người dùng thấy trạng thái đồng bộ và lỗi cần xử lý. |

## 5.5 FR-E – Ứng dụng OP/Giao nhận và ghi nhận chi hộ tại hiện trường

| ID | Yêu cầu sản phẩm | Ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-E-001 | OP tìm/chọn đúng lô hàng hoặc chuyến trước khi ghi nhận chi hộ tại cảng/kho. | MUST | Có tìm kiếm theo mã lô, Bill, container và kế hoạch trong ngày; không cho lưu chi phí không có đối tượng liên kết. |
| FR-E-002 | Ghi nhận khoản chi gồm loại phí, số tiền, nhà cung cấp/người nhận, phương thức thanh toán, có/không hóa đơn và ghi chú. | MUST | Các trường bắt buộc theo loại chi; số tiền >0; lưu người tạo và thời gian. |
| FR-E-003 | Gợi ý đơn giá theo bảng giá cảng/kho cấu hình sẵn; cho phép nhập thực tế khác với đơn giá chuẩn kèm lý do. | MUST | Hệ thống hiển thị giá chuẩn, giá nhập và chênh lệch; vượt ngưỡng cấu hình sẽ gắn cờ kiểm tra. |
| FR-E-004 | Chụp/tải hóa đơn, biên nhận hoặc chứng từ nghiệp vụ ngay tại hiện trường. | MUST | Tệp được nén phù hợp, gắn đúng khoản chi và xem được khi CUS/Kế toán duyệt. |
| FR-E-005 | Nhiều OP có thể ghi các khoản khác nhau cho cùng một lô hàng; hệ thống tự tổng hợp về một mã lô hàng. | MUST | Không ghi đè dữ liệu nhau; tổng chi lô hàng bằng tổng khoản chi hợp lệ và truy vết theo người tạo. |
| FR-E-006 | Khoản chi mới có trạng thái “Treo/Chờ kiểm tra” và chưa ảnh hưởng P&L, AP hay Debit cho đến khi được duyệt. | MUST | Báo cáo tài chính chính thức chỉ dùng khoản đã duyệt; màn hình vận hành vẫn hiển thị khoản treo riêng. |
| FR-E-007 | Hỗ trợ tạm ứng và quyết toán tiền mặt cho OP/lái xe theo từng người, ngày và lô hàng. | MUST | Theo dõi số tạm ứng, chi thực tế, hoàn/thiếu; chỉ đóng tạm ứng khi đối chiếu đủ. |
| FR-E-008 | Phát hiện chi phí có khả năng trùng theo lô hàng, loại phí, số tiền, nhà cung cấp và ảnh hóa đơn. | SHOULD | Hệ thống cảnh báo trước khi lưu/duyệt và cho phép tiếp tục kèm lý do. |

## 5.6 FR-F – Kiểm tra, phê duyệt chi phí và quy trình chi hộ–thu hộ

| ID | Yêu cầu sản phẩm | Ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-F-001 | CUS kiểm tra khoản chi với chứng từ, hợp đồng/bảng giá và thông tin lô hàng trước khi chuyển Kế toán. | MUST | CUS có thể xác nhận, trả lại hoặc ghi sai lệch; trạng thái và nhận xét được lưu. |
| FR-F-002 | Kế toán đối chiếu chứng từ gốc và duyệt, từ chối hoặc yêu cầu bổ sung khoản chi. | MUST | Kết quả duyệt có người, thời gian, ghi chú; từ chối không hạch toán; yêu cầu bổ sung quay lại người tạo/CUS. |
| FR-F-003 | Chi hộ có hóa đơn (lưu kho, nâng hạ, hạ tầng, bãi cảng...) bắt buộc có hóa đơn/chứng từ theo cấu hình. | MUST | Không thể duyệt nếu thiếu tệp hoặc thông tin hóa đơn bắt buộc; ngoại lệ chỉ bằng quyền đặc biệt và lý do. |
| FR-F-004 | Chi hộ không hóa đơn (giám sát hải quan, chi hải quan...) dùng bộ chứng từ/nghiệp vụ thay thế và được nhận diện riêng. | MUST | Khoản chi lưu cờ “không hóa đơn”, loại chứng từ thay thế và người phê duyệt; báo cáo tách riêng. |
| FR-F-005 | Sau duyệt, chi phí được ghi chính thức vào lô hàng/chuyến, P&L và AP hoặc công nợ tạm ứng tương ứng. | MUST | Một lần duyệt chỉ tạo một bút toán nghiệp vụ; thao tác lặp không tạo trùng. |
| FR-F-006 | Khoản chi có cờ “thu lại khách” tự sinh dòng Debit nháp theo quy tắc giá thực tế/markup cấu hình. | MUST | Dòng Debit liên kết về khoản chi nguồn; thay đổi/loại bỏ phải có quyền và audit. |
| FR-F-007 | Kế toán chọn kỳ/tháng Debit phù hợp theo ngày chốt riêng của khách hàng (ví dụ ngày 25 hoặc 30). | MUST | Hệ thống gợi ý kỳ; chọn khác kỳ yêu cầu lý do; báo cáo truy vết được thời điểm ghi nhận. |
| FR-F-008 | Dữ liệu đã duyệt không được sửa/xóa trực tiếp; điều chỉnh bằng phiếu đảo/điều chỉnh có phê duyệt. | MUST | Bản gốc còn nguyên; số liệu ròng phản ánh cả bản gốc và điều chỉnh; audit đầy đủ. |
| FR-F-009 | Hỗ trợ duyệt hàng loạt nhưng vẫn hiển thị lỗi/chứng từ thiếu từng dòng. | SHOULD | Chỉ các dòng đạt điều kiện được duyệt; dòng lỗi giữ nguyên trạng thái và có thông báo cụ thể. |

## 5.7 FR-G – Bảng giá cước, tính doanh thu và doanh thu phi vận tải

| ID | Yêu cầu sản phẩm | Ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-G-001 | Bảng giá FCL theo khách hàng × tuyến × loại container, có ngày hiệu lực và trạng thái. | MUST | Khi tạo lô/chuyến phù hợp, hệ thống chọn đúng phiên bản hiệu lực và ghi nguồn giá. |
| FR-G-002 | Bảng giá xe tải hàng rời theo tuyến × trọng lượng hàng/nhóm trọng lượng × loại/tải trọng xe. | MUST | Nhập trọng lượng và loại xe sẽ trả đúng đơn giá; quy tắc biên trọng lượng không chồng lấn và được kiểm tra. |
| FR-G-003 | Tự động tính doanh thu khi có đủ khách hàng, tuyến, loại dịch vụ, container/xe và trọng lượng liên quan. | MUST | Doanh thu nháp hiển thị trước khi xác nhận; lưu công thức, đơn giá, số lượng và phiên bản bảng giá. |
| FR-G-004 | Khi không tìm thấy giá, hệ thống cảnh báo và yêu cầu nhập giá tay theo quyền, lý do và người duyệt. | MUST | Không âm thầm dùng giá 0; báo cáo liệt kê các chuyến dùng giá thủ công. |
| FR-G-005 | Hỗ trợ phụ phí, chiết khấu, phí dịch vụ, định mức tối thiểu và làm tròn theo chính sách khách hàng. | MUST | Mỗi điều chỉnh là một dòng riêng; tổng doanh thu bằng tổng dòng và giải thích được. |
| FR-G-006 | Theo dõi doanh thu phi vận tải: LCL, ghép xe, chênh lệch hóa đơn nâng hạ cảng và dịch vụ khác. | MUST | Khoản doanh thu có loại, khách hàng, lô/chuyến liên quan và xuất hiện trong P&L đúng chiều phân tích. |
| FR-G-007 | Quản lý doanh thu và chi phí của xe thuê ngoài để tính biên lợi nhuận riêng. | MUST | Mỗi chuyến thuê ngoài có nhà cung cấp, giá mua, giá bán; báo cáo biên lợi nhuận không trộn với xe nhà. |
| FR-G-008 | Cho phép xem trước lợi nhuận dự kiến trước khi xác nhận giá/chuyến. | SHOULD | Hiển thị doanh thu, chi phí dự kiến, lợi nhuận và biên; cảnh báo dưới ngưỡng cấu hình. |
| FR-G-009 | Bảng giá có quy trình nhập Excel, kiểm tra trùng và phê duyệt phiên bản trước khi sử dụng. | SHOULD | File lỗi trả về danh sách dòng lỗi; phiên bản chưa duyệt không được áp tự động. |

## 5.8 FR-H – Debit Note, hóa đơn, công nợ phải thu (AR) và thu tiền

| ID | Yêu cầu sản phẩm | Ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-H-001 | Tự động lập Debit Note nháp gồm cước vận tải, phí dịch vụ và chi hộ đã duyệt của khách hàng. | MUST | Mỗi dòng có nguồn lô/chuyến/chi phí; không sinh trùng khi chạy lại; tổng khớp chi tiết. |
| FR-H-002 | Gom nhiều lô hàng vào một Debit theo khách hàng, kỳ chốt, hợp đồng hoặc quy tắc cấu hình. | MUST | Người dùng xem chi tiết từng lô; loại/ghép dòng phải có quyền và lưu audit. |
| FR-H-003 | Trạng thái Debit: Nháp → Chờ kiểm tra → Đã duyệt → Gửi khách → Khách xác nhận → Đã xuất hóa đơn → Thanh toán một phần/Đã thanh toán; hỗ trợ Hủy/Điều chỉnh. | MUST | Chuyển trạng thái theo quyền; ngày/người/chứng từ xác nhận được lưu; trạng thái AR đồng bộ. |
| FR-H-004 | Theo dõi việc khách hàng xác nhận Debit và lưu email/tệp/ghi chú xác nhận. | MUST | Danh sách hiển thị Debit chờ xác nhận/quá SLA; bằng chứng gắn với Debit. |
| FR-H-005 | Kế toán duyệt Debit trước khi xuất hóa đơn; dữ liệu đã duyệt được khóa và điều chỉnh qua phiên bản. | MUST | Không thể xuất hóa đơn từ Debit chưa duyệt; mọi thay đổi sau duyệt tạo version/adjustment. |
| FR-H-006 | Quản lý bản ghi hóa đơn: số, ngày, thuế, tổng tiền, trạng thái và tệp; hỗ trợ xuất dữ liệu cho hệ thống hóa đơn điện tử. | MUST | Hóa đơn liên kết Debit; số hóa đơn duy nhất theo tenant; có file xuất chuẩn được thống nhất trong UAT. |
| FR-H-007 | Sổ AR theo khách hàng/Debit/hóa đơn: phải thu, đã thu, còn nợ, quá hạn và lịch sử giao dịch. | MUST | Số dư khách hàng bằng tổng giao dịch; drill-down về chứng từ nguồn; đối chiếu được theo ngày. |
| FR-H-008 | Báo cáo tuổi nợ: chưa đến hạn, ≤30 ngày, 31–60, 61–90, >90 ngày; cho phép cấu hình nhóm. | MUST | Tuổi nợ tính từ ngày đến hạn tới ngày báo cáo; số tổng khớp sổ AR. |
| FR-H-009 | Thiết lập hạn mức tín dụng và cảnh báo khi tạo booking/chuyến/Debit vượt ngưỡng. | MUST | Cảnh báo hiển thị số dư + chứng từ chưa xuất; chính sách cho phép cảnh báo hoặc chặn theo khách hàng. |
| FR-H-010 | Ghi nhận thu tiền toàn phần/một phần; phân bổ FIFO mặc định và cho phép phân bổ thủ công theo quyền. | MUST | Một phiếu thu có thể phân bổ nhiều hóa đơn; số tiền không vượt chưa thu; đóng nợ khi số dư bằng 0. |
| FR-H-011 | Nhắc nợ tự động qua email khi sắp đến hạn/đến hạn/quá hạn theo mẫu và lịch cấu hình. | MUST | Có log gửi, trạng thái thành công/thất bại, người nhận và bản xem trước; cho phép tạm dừng theo khách hàng. |
| FR-H-012 | Xuất sao kê/giấy báo nợ/đối soát khách hàng ra Excel và PDF. | MUST | Số đầu kỳ, phát sinh, thu tiền, số cuối kỳ khớp AR; biểu mẫu có thông tin doanh nghiệp và kỳ. |
| FR-H-013 | Hỗ trợ bù trừ/credit note/điều chỉnh công nợ có phê duyệt. | SHOULD | Điều chỉnh có lý do, chứng từ và liên kết hóa đơn; không sửa trực tiếp giao dịch gốc. |

## 5.9 FR-I – Công nợ phải trả (AP) và thanh toán nhà cung cấp

| ID | Yêu cầu sản phẩm | Ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-I-001 | Quản lý AP cho hãng tàu, nhà xe, cảng, kho, nhiên liệu và nhà cung cấp dịch vụ khác. | MUST | Mỗi chứng từ AP có nhà cung cấp, số hóa đơn, ngày, hạn thanh toán, số tiền, trạng thái và tệp. |
| FR-I-002 | Liên kết hóa đơn/chi phí AP với lô hàng, chuyến, phương tiện hoặc chi phí chung. | MUST | Báo cáo phân bổ được theo đối tượng; tổng phân bổ không vượt tổng hóa đơn trừ khi có quyền. |
| FR-I-003 | Theo dõi đã thanh toán, thanh toán một phần, chưa thanh toán và quá hạn. | MUST | Số dư AP khớp chứng từ và phiếu chi; trạng thái tự cập nhật theo phân bổ thanh toán. |
| FR-I-004 | Ghi nhận lịch thanh toán, phương thức, tài khoản tiền mặt/ngân hàng và chứng từ chi. | MUST | Phiếu chi có người duyệt; một phiếu có thể phân bổ nhiều hóa đơn; không vượt số phải trả. |
| FR-I-005 | Báo cáo tuổi nợ và lịch đáo hạn AP theo nhà cung cấp/nhóm nhà cung cấp. | MUST | Tổng báo cáo khớp sổ AP; lọc theo tuần/tháng và xuất Excel/PDF. |
| FR-I-006 | Đối trừ công nợ song phương khi một đối tác vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp. | MUST | Phiếu bù trừ có phê duyệt và làm giảm AR/AP tương ứng; audit liên kết hai phía. |
| FR-I-007 | Cảnh báo hóa đơn sắp đến hạn/quá hạn và lịch thanh toán dự kiến. | SHOULD | Dashboard và danh sách ưu tiên hiển thị theo ngày đến hạn; có thông báo nội bộ. |
| FR-I-008 | Đối chiếu sao kê nhà cung cấp và xuất biên bản đối chiếu. | SHOULD | Nhập số dư đối tác, đánh dấu chênh lệch và xuất danh sách giao dịch chi tiết. |

## 5.10 FR-J – Đội xe, nhiên liệu, bảo trì, chấm công và lương lái xe

| ID | Yêu cầu sản phẩm | Ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-J-001 | Quản lý trạng thái xe/rơ-moóc: sẵn sàng, đang chạy, bảo trì, hỏng, ngừng hoạt động. | MUST | Xe không sẵn sàng không thể phân công; lịch sử trạng thái được lưu. |
| FR-J-002 | Theo dõi lịch bảo trì, hạng mục, chi phí và nhắc hạn theo ngày/km. | MUST | Cảnh báo trước hạn; chi phí bảo trì liên kết xe và vào P&L theo phương tiện. |
| FR-J-003 | Cấu hình định mức nhiên liệu theo dòng xe và tuyến/quãng đường chuẩn. | MUST | Định mức có hiệu lực theo ngày; chuyến lưu định mức áp dụng tại thời điểm tạo. |
| FR-J-004 | Ghi nhận nhiên liệu theo chuyến/xe gồm số lít, đơn giá, thành tiền, cây xăng, ảnh và người nhập. | MUST | Không hạch toán hai lần; giao dịch được duyệt trước khi vào chi phí. |
| FR-J-005 | Đối chiếu cuối tháng lượng dầu thực tế với hóa đơn nhà cung cấp và báo cáo sai lệch. | MUST | Hệ thống tổng hợp theo xe/nhà cung cấp; hiển thị số app, số hóa đơn, chênh lệch và trạng thái xử lý. |
| FR-J-006 | Tự động tính lương lái xe từ chuyến đã khóa, lương cơ bản, ngày chờ việc và quy tắc doanh nghiệp. | MUST | Kỳ lương chỉ lấy chuyến đủ điều kiện; công thức/đơn giá có version và giải thích được từng dòng. |
| FR-J-007 | Chấm công phân biệt ngày chạy chuyến, chờ việc, sửa xe, nghỉ riêng và trạng thái khác cấu hình. | MUST | Không trùng ngày/trạng thái; dữ liệu tổng hợp vào bảng lương và báo cáo nhân sự. |
| FR-J-008 | Quản lý kỷ luật/phạt/tạm ứng và tự động khấu trừ vào kỳ lương sau phê duyệt. | MUST | Khoản khấu trừ có chứng từ, người duyệt, giới hạn không vượt số phải trả theo chính sách. |
| FR-J-009 | Chốt kỳ lương, khóa dữ liệu và xuất phơi lương/bảng lương. | MUST | Sau chốt không sửa trực tiếp; điều chỉnh sang kỳ sau hoặc phiếu điều chỉnh; tổng khớp chi phí nhân công. |

## 5.11 FR-K – Báo cáo lợi nhuận, dashboard điều hành và phân tích

| ID | Yêu cầu sản phẩm | Ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-K-001 | Dashboard Giám đốc hiển thị: doanh thu hôm nay/tháng, chi phí tháng, lợi nhuận, AR, AR quá hạn, tiền mặt, ngân hàng, top khách hàng, top khách nợ, chi phí theo loại và lợi nhuận từng xe. | MUST | Mỗi chỉ số có định nghĩa, kỳ dữ liệu, thời điểm cập nhật và drill-down về giao dịch. |
| FR-K-002 | Báo cáo lợi nhuận theo khách hàng, tuyến, xe, điều vận, nhân viên kinh doanh, tháng, năm, container và lô hàng. | MUST | Các bộ lọc có thể kết hợp; tổng theo chiều bằng P&L tổng trong cùng phạm vi. |
| FR-K-003 | P&L lô/chuyến hiển thị doanh thu, chi phí đã duyệt, lợi nhuận và biên lợi nhuận. | MUST | Công thức chuẩn: Lợi nhuận = Doanh thu được ghi nhận – Chi phí được ghi nhận; Biên = Lợi nhuận/Doanh thu ×100%, xử lý doanh thu 0. |
| FR-K-004 | Phân tích hiệu quả xe/tuyến, số chuyến, doanh thu/km, chi phí/km và lợi nhuận/chuyến khi có dữ liệu. | MUST | Chỉ số dùng quãng đường chuẩn/thực tế theo quy tắc; cho phép xem nguồn số liệu. |
| FR-K-005 | Theo dõi tỷ lệ ghép hàng hai chiều và doanh thu từ xe thuê ngoài. | MUST | Tỷ lệ có mẫu số/tử số rõ ràng; xem danh sách chuyến đã/không ghép và biên xe thuê ngoài. |
| FR-K-006 | Bảng xếp hạng Top 10 khách hàng và Top 10 khách nợ nhiều nhất theo kỳ. | MUST | Cho phép đổi kỳ; tổng số dư/danh thu khớp báo cáo chi tiết. |
| FR-K-007 | Dashboard có bộ lọc ngày, khách hàng, tuyến, xe, loại dịch vụ, điều vận và nhân viên kinh doanh. | MUST | Bộ lọc áp đồng nhất lên các widget hỗ trợ; hiển thị rõ phạm vi đang xem. |
| FR-K-008 | Chỉ số tiền mặt/ngân hàng lấy từ phiếu thu/chi hoặc tệp nhập số dư/giao dịch nếu chưa tích hợp ngân hàng. | MUST | Nguồn dữ liệu được ghi nhãn; số cuối kỳ = đầu kỳ + thu – chi; người dùng xem giao dịch cấu thành. |
| FR-K-009 | Cho phép xuất dashboard/báo cáo ra Excel/PDF và lưu bộ lọc báo cáo. | MUST | File xuất mang cùng phạm vi và số liệu trên màn hình; tên file có kỳ và thời điểm xuất. |
| FR-K-010 | Trợ lý hỏi đáp AI trên dữ liệu nội bộ cho Giám đốc, có trích nguồn và giới hạn quyền. | FUTURE | Câu trả lời chỉ dùng dữ liệu người hỏi được phép xem; hiển thị nguồn báo cáo/giao dịch; không tự ghi dữ liệu. |

## 5.12 FR-L – Tài liệu, thông báo, audit, nhập/xuất và vận hành hệ thống

| ID | Yêu cầu sản phẩm | Ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-L-001 | Kho tài liệu tập trung cho booking, Bill, hóa đơn, ảnh container/seal, chứng từ chi hộ và chứng từ giao nhận. | MUST | Tệp có loại, đối tượng liên kết, người tải, thời gian, quyền xem và phiên bản. |
| FR-L-002 | Thông báo trong ứng dụng cho phân công chuyến, chứng từ thiếu, chi phí cần duyệt, Debit chờ xác nhận, nợ đến hạn và xe đến hạn bảo trì. | MUST | Thông báo dẫn tới đúng bản ghi, có trạng thái đã đọc và không lặp vô hạn. |
| FR-L-003 | Nhật ký hoạt động ghi mọi thao tác thêm/sửa/xóa logic, duyệt, từ chối, khóa/mở khóa, nhập/xuất dữ liệu. | MUST | Audit có người, thời gian, đối tượng, hành động, trước/sau và IP/thiết bị khi khả dụng; không cho người dùng thường xóa. |
| FR-L-004 | Nhập Excel cho danh mục, bảng giá, số dư đầu kỳ AR/AP và dữ liệu chuyển đổi được phê duyệt. | MUST | Có file mẫu, preview, kiểm tra dữ liệu và báo lỗi theo dòng; nhập lại không tạo trùng khi có khóa định danh. |
| FR-L-005 | Xuất Excel/PDF cho danh sách, báo cáo, Debit, sao kê, bảng lương và đối chiếu. | MUST | File xuất đúng bộ lọc, có tiêu đề/kỳ/người xuất; dữ liệu nhạy cảm tuân quyền. |
| FR-L-006 | Sao lưu dữ liệu tự động hàng ngày và có quy trình kiểm tra khôi phục. | MUST | Có log backup, cảnh báo thất bại; thử khôi phục theo lịch và ghi biên bản kết quả. |
| FR-L-007 | Doanh nghiệp sở hữu dữ liệu và có thể xuất toàn bộ dữ liệu/tài liệu theo định dạng bàn giao. | MUST | Admin xuất được dữ liệu nghiệp vụ và tệp theo gói; tài liệu mô tả cấu trúc dữ liệu được bàn giao. |
| FR-L-008 | Tìm kiếm toàn cục theo mã lô, Bill, container, Debit, hóa đơn, khách hàng và nhà cung cấp. | SHOULD | Kết quả tôn trọng quyền; trả về theo loại đối tượng và dẫn đúng màn hình. |
| FR-L-009 | Hệ thống cung cấp nhật ký lỗi, giám sát dịch vụ và cảnh báo cho đội hỗ trợ. | MUST | Lỗi nghiêm trọng có mã truy vết; không hiển thị thông tin kỹ thuật nhạy cảm cho người dùng cuối. |

## 5.13 FR-M – AI/OCR và tự động hóa nâng cao (lộ trình)

| ID | Yêu cầu sản phẩm | Ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-M-001 | OCR ảnh container/seal để gợi ý số và đối chiếu với lệnh. | FUTURE | Hiển thị độ tin cậy; người dùng xác nhận trước khi cập nhật; ảnh gốc luôn được lưu. |
| FR-M-002 | OCR ảnh cột bơm nhiên liệu để gợi ý số lít, đơn giá, thành tiền, ngày giờ và vị trí nếu có metadata. | FUTURE | Không tự hạch toán; bắt buộc người dùng/kế toán xác nhận; cho phép sửa kết quả và ghi audit. |
| FR-M-003 | OCR hóa đơn/biên nhận để gợi ý nhà cung cấp, số hóa đơn, ngày và số tiền. | FUTURE | Kết quả gắn confidence; chống trùng bằng số hóa đơn/nhà cung cấp; người dùng xác nhận. |
| FR-M-004 | AI assistant trả lời câu hỏi quản trị bằng văn bản/giọng nói dựa trên dữ liệu đã phân quyền. | FUTURE | Trích dẫn nguồn dữ liệu, ghi log truy vấn, không suy diễn số liệu ngoài hệ thống và không thực hiện giao dịch. |
| FR-M-005 | Tất cả tính năng AI được bật/tắt bằng feature flag, có quota và phương án thủ công tương đương. | MUST | Khi AI tắt/hết quota, quy trình vận hành vẫn hoàn thành thủ công; Admin xem mức sử dụng. |

# 6. Quy tắc nghiệp vụ và công thức

## 6.1 Quy tắc dữ liệu và phê duyệt

| Mã | Quy tắc |
| --- | --- |
| BR-001 | Mã lô hàng duy nhất trong tenant và không tái sử dụng sau hủy. |
| BR-002 | Mọi chi phí vận hành phải có lô hàng/chuyến hoặc được đánh dấu chi phí chung với đối tượng phân bổ. |
| BR-003 | Khoản chi trạng thái Treo/Chờ duyệt không được tính vào P&L chính thức, AP hoặc Debit khách hàng. |
| BR-004 | Người duyệt không được là người tạo khi maker–checker được bật; ngoại lệ phải có quyền và lý do. |
| BR-005 | Dữ liệu tài chính đã duyệt/khóa không được xóa vật lý; hủy bằng giao dịch đảo hoặc điều chỉnh. |
| BR-006 | Tệp chứng từ bắt buộc phụ thuộc loại phí và cờ có/không hóa đơn. |
| BR-007 | Mỗi dòng Debit sinh từ chi hộ phải truy vết được về khoản chi gốc và không được sinh trùng. |
| BR-008 | Tháng/kỳ Debit được gợi ý từ ngày chốt khách hàng; ghi nhận khác kỳ phải có lý do. |
| BR-009 | Bảng giá áp theo ngày hiệu lực của chuyến/lô; phiên bản giá đã áp được đóng băng tại giao dịch. |
| BR-010 | Khi thiếu bảng giá, hệ thống không tự động dùng 0; bắt buộc xử lý ngoại lệ giá. |
| BR-011 | Thanh toán AR phân bổ FIFO mặc định theo ngày đến hạn, nhưng người có quyền có thể phân bổ chỉ định. |
| BR-012 | Bù trừ song phương chỉ thực hiện khi đối tác được xác định là cùng pháp nhân ở cả khách hàng và nhà cung cấp. |
| BR-013 | Chuyến khóa là đơn vị đủ điều kiện tính lương và lợi nhuận chính thức, trừ cấu hình đặc biệt. |
| BR-014 | AI/OCR không được tự động chuyển trạng thái duyệt hoặc ghi sổ; người dùng phải xác nhận. |

## 6.2 Công thức tài chính và vận hành

| Chỉ số | Định nghĩa |
| --- | --- |
| Doanh thu lô/chuyến | Tổng dòng cước + phí dịch vụ + doanh thu phi vận tải được ghi nhận – chiết khấu/giảm trừ. |
| Chi phí lô/chuyến | Tổng chi phí đã duyệt và phân bổ cho lô/chuyến: nhiên liệu, phí đường, lương lái xe, chi hộ, thuê xe, bảo trì phân bổ và loại khác theo cấu hình. |
| Lợi nhuận | Doanh thu – Chi phí. |
| Biên lợi nhuận | Lợi nhuận / Doanh thu × 100%. Khi Doanh thu = 0, hiển thị N/A và cảnh báo. |
| AR còn nợ | Phát sinh phải thu + điều chỉnh tăng – thu tiền – bù trừ – giảm trừ. |
| AR quá hạn | Tổng số dư chứng từ có ngày đến hạn < ngày báo cáo và số dư > 0. |
| AP còn phải trả | Phát sinh phải trả + điều chỉnh tăng – thanh toán – bù trừ – giảm trừ. |
| Sai lệch nhiên liệu | Lượng thực tế – lượng định mức; lượng định mức = quãng đường áp dụng × lít/100km / 100, có thể bổ sung hệ số theo xe/tuyến. |
| Tỷ lệ ghép hai chiều | Số xe/chuyến có cặp lệnh hai chiều hợp lệ / tổng xe/chuyến đủ điều kiện trong kỳ × 100%. |
| Số dư tiền mặt/ngân hàng | Số dư đầu kỳ + thu đã ghi nhận – chi đã ghi nhận; hiển thị nguồn là hệ thống hoặc import. |

## 6.3 Thứ tự ưu tiên bảng giá

Khớp chính xác khách hàng + tuyến + loại dịch vụ + loại container/xe + nhóm trọng lượng + ngày hiệu lực.

Nếu không có, xét bảng giá mặc định của khách hàng theo tuyến/loại dịch vụ nếu được cấu hình.

Nếu vẫn không có, yêu cầu giá thủ công và phê duyệt; không lấy bản ghi hết hiệu lực hoặc giá 0.

Khi nhiều bản ghi cùng mức ưu tiên, hệ thống chặn và yêu cầu Admin xử lý xung đột.

# 7. Mô hình dữ liệu lõi

Danh sách dưới đây xác định các thực thể nghiệp vụ tối thiểu. Thiết kế vật lý có thể tách bảng chi tiết hơn, nhưng phải duy trì quan hệ và truy vết nêu trong PRD.

| Thực thể | Ý nghĩa | Quan hệ/chức năng chính |
| --- | --- | --- |
| Tenant | Doanh nghiệp sử dụng sản phẩm | Sở hữu cấu hình, feature flag, dữ liệu và người dùng. |
| User / Role / Permission | Tài khoản và quyền | Liên kết tenant; hỗ trợ phạm vi dữ liệu và maker–checker. |
| Customer | Khách hàng | Điều khoản thanh toán, ngày chốt, hạn mức, sales owner, bảng giá. |
| Vendor | Nhà cung cấp | Nhóm hãng tàu/nhà xe/cảng/kho/nhiên liệu/dịch vụ; AP. |
| Location / Route | Điểm và tuyến | Khoảng cách, thời gian chuẩn, định mức, điểm lấy/trả. |
| Vehicle / Trailer / Driver | Tài nguyên vận tải | Loại, tải trọng, trạng thái, bảo trì, phân công. |
| Shipment | Lô hàng/booking | Trục nghiệp vụ liên kết khách hàng, chứng từ, container, chuyến, chi phí và doanh thu. |
| ShipmentDocument | Chứng từ lô hàng | Booking, Bill, D/O, tờ khai, file/ảnh, checklist. |
| Container | Container/vỏ | Số, seal, loại, mốc lấy/trả; liên kết lô và chuyến. |
| Trip | Chuyến vận chuyển | Tuyến, xe, lái xe, thời gian, trạng thái, doanh thu/chi phí. |
| TripEvent | Mốc/ngoại lệ | Khởi hành, đến điểm, hoàn thành, chờ, sự cố, ảnh. |
| Expense / Disbursement | Khoản chi | Loại, số tiền, hóa đơn, thu lại khách, trạng thái duyệt, nguồn OP/Driver. |
| Advance / Settlement | Tạm ứng/quyết toán | Theo nhân viên, ngày, lô/chuyến, số còn phải hoàn/chi thêm. |
| Tariff / RateRule | Bảng giá | Khách hàng, tuyến, loại dịch vụ, container/xe, trọng lượng, hiệu lực. |
| RevenueLine | Dòng doanh thu | Cước, phụ phí, chi hộ thu lại, LCL/ghép xe, điều chỉnh. |
| DebitNote / DebitLine | Debit và chi tiết | Kỳ chốt, trạng thái, nguồn dòng, xác nhận khách hàng. |
| Invoice | Hóa đơn đầu ra | Số/ngày/thuế/tệp/trạng thái; liên kết Debit. |
| ARTransaction / Receipt | Giao dịch phải thu/thu tiền | Tạo số dư, phân bổ, tuổi nợ, bù trừ. |
| APInvoice / Payment | Hóa đơn phải trả/phiếu chi | Nhà cung cấp, hạn thanh toán, phân bổ và số dư. |
| FuelTransaction | Giao dịch nhiên liệu | Xe/chuyến, số lít, giá, ảnh, duyệt và đối chiếu. |
| MaintenanceOrder | Bảo trì/sửa chữa | Xe, hạng mục, kỳ hạn, chi phí và downtime. |
| Attendance / PayrollPeriod / Payslip | Chấm công và lương | Chuyến, ngày công, phạt/tạm ứng, chốt kỳ. |
| Document | Tệp dùng chung | Metadata, version, quyền, checksum và đối tượng liên kết. |
| Notification | Thông báo | Loại, người nhận, kênh, trạng thái gửi/đọc. |
| AuditLog | Nhật ký bất biến | Đối tượng, hành động, trước/sau, người, thời gian, lý do. |

## 7.2 Khóa liên kết bắt buộc

Mỗi Trip phải thuộc một Shipment hoặc một nhóm Shipment được định nghĩa rõ; không tồn tại chuyến “mồ côi”.

Mỗi Expense phải liên kết Shipment/Trip hoặc Cost Center; khoản thu lại khách phải liên kết DebitLine nguồn.

Mỗi DebitLine phải liên kết RevenueLine/Expense nguồn hoặc được đánh dấu dòng điều chỉnh thủ công có phê duyệt.

Mỗi AR/AP transaction phải liên kết chứng từ gốc và giao dịch thanh toán/điều chỉnh liên quan.

Mọi file/ảnh phải có object_type + object_id và metadata người tải/thời gian.

# 8. Báo cáo, chỉ số và định nghĩa dữ liệu

| ID | Báo cáo | Chiều lọc chính | Nội dung bắt buộc |
| --- | --- | --- | --- |
| RPT-01 | Dashboard điều hành | Ngày/tháng, tenant | Doanh thu, chi phí, lợi nhuận, AR, quá hạn, tiền mặt, ngân hàng, Top 10. |
| RPT-02 | P&L lô/chuyến | Lô, chuyến, container | Doanh thu, chi phí theo loại, lợi nhuận, biên, trạng thái khóa. |
| RPT-03 | P&L đa chiều | Khách hàng, tuyến, xe, điều vận, sales, tháng/năm, container | Tổng doanh thu/chi phí/lợi nhuận và drill-down. |
| RPT-04 | AR Aging | Khách hàng, ngày báo cáo | Chưa đến hạn, ≤30, 31–60, 61–90, >90, hạn mức. |
| RPT-05 | AP Aging & Due | Nhà cung cấp, nhóm, kỳ | Số dư, ngày đến hạn, quá hạn, lịch thanh toán. |
| RPT-06 | Chi hộ–thu hộ | Khách hàng, loại phí, trạng thái | Đã chi, đã duyệt, đã lên Debit, đã thu lại, còn treo. |
| RPT-07 | Hiệu quả xe/tuyến | Xe, tuyến, kỳ | Số chuyến, km, nhiên liệu, doanh thu/km, chi phí/km, lợi nhuận. |
| RPT-08 | Ghép hàng hai chiều | Xe, tuyến, kỳ | Cặp chuyến, tỷ lệ ghép, doanh thu/lợi nhuận tăng thêm. |
| RPT-09 | Nhiên liệu | Xe, lái xe, nhà cung cấp, tháng | Định mức, thực tế, hóa đơn, chênh lệch, trạng thái đối chiếu. |
| RPT-10 | Lương lái xe | Lái xe, kỳ | Chuyến, ngày công, lương cơ bản, chờ việc, phạt/tạm ứng, thực nhận. |
| RPT-11 | Chất lượng dữ liệu | Bộ phận, người dùng | Lô thiếu chứng từ, chuyến chưa khóa, chi phí treo, giá tay, lỗi import. |
| RPT-12 | Audit & ngoại lệ | Đối tượng, người dùng, thời gian | Mở khóa, điều chỉnh tài chính, vượt bảng giá, vượt hạn mức. |

## 8.2 Quy tắc freshness và drill-down

Dữ liệu vận hành cập nhật gần thời gian thực khi thiết bị có mạng; dữ liệu tài chính chính thức chỉ lấy trạng thái đã duyệt/đã khóa.

Mọi KPI trên dashboard phải mở được danh sách giao dịch cấu thành hoặc báo cáo chi tiết tương ứng.

Màn hình và file xuất phải hiển thị “Cập nhật đến” cùng phạm vi bộ lọc.

Bộ phận Product/Data phải duy trì data dictionary cho từng KPI để tránh diễn giải khác nhau giữa Kế toán và Vận hành.

# 9. Yêu cầu phi chức năng

| ID | Nhóm | Yêu cầu/target |
| --- | --- | --- |
| NFR-001 | Hiệu năng | 95% thao tác danh sách/chi tiết phổ biến phản hồi ≤3 giây; dashboard ≤5 giây với phạm vi 12 tháng trong quy mô mục tiêu. |
| NFR-002 | Quy mô | Hỗ trợ tối thiểu 100+ kế hoạch/ngày, 40+ xe, 60 người dùng và dữ liệu tăng trưởng nhiều năm mà không đổi kiến trúc. |
| NFR-003 | Sẵn sàng | Mục tiêu ≥99,5%/tháng ngoài thời gian bảo trì đã thông báo; có giám sát và cảnh báo sự cố. |
| NFR-004 | Mobile/responsive | Chức năng hiện trường dùng được từ 360px, thao tác chạm, ảnh từ camera và mạng di động. |
| NFR-005 | Bảo mật | TLS, mật khẩu băm mạnh, session timeout, RBAC ở API, chống truy cập chéo tenant, nguyên tắc least privilege. |
| NFR-006 | Audit | Ghi audit cho thao tác nghiệp vụ nhạy cảm và không cho người dùng ứng dụng sửa/xóa log. |
| NFR-007 | Tính toàn vẹn | API ghi dữ liệu phải idempotent khi có khả năng gửi lại; dùng transaction cho duyệt/đăng sổ/phân bổ. |
| NFR-008 | Sao lưu/khôi phục | Backup tự động hàng ngày; mục tiêu RPO ≤24 giờ và RTO mục tiêu ≤8 giờ, xác nhận lại trong kế hoạch hạ tầng. |
| NFR-009 | Dữ liệu và quyền sở hữu | Dữ liệu được cô lập theo tenant; Silver Sea có quyền xuất/bàn giao toàn bộ dữ liệu và tệp. |
| NFR-010 | Khả dụng | Tiếng Việt nhất quán, thông báo lỗi có hướng xử lý, xác nhận thao tác phá hủy và tránh nhập liệu lặp. |
| NFR-011 | Khả năng quan sát | Có log ứng dụng, mã correlation, metrics cơ bản và cảnh báo lỗi backup/email/OCR/import. |
| NFR-012 | Tương thích | Hỗ trợ hai phiên bản gần nhất của Chrome/Edge/Safari mobile phổ biến tại thời điểm go-live. |
| NFR-013 | Tệp/ảnh | Kiểm tra loại/kích thước, chống tệp nguy hiểm, nén ảnh phù hợp và không mất bản gốc khi cần đối chiếu. |
| NFR-014 | Bảo trì sản phẩm | Mọi biến thể khách hàng phải nằm trong cấu hình/feature flags; migration DB có version và rollback plan. |
| NFR-015 | AI governance | Không gửi dữ liệu nhạy cảm sang dịch vụ AI không được phê duyệt; log usage, quota, confidence và thao tác xác nhận. |

Các target định lượng NFR cần được đưa vào kế hoạch kiểm thử tải, kiểm thử khôi phục và thỏa thuận hạ tầng trước nghiệm thu.

# 10. Dữ liệu chuyển đổi và tích hợp

## 10.1 Phạm vi dữ liệu chuyển đổi bắt buộc

| ID | Bộ dữ liệu | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| MD-01 | Khách hàng và nhà cung cấp | Mã, pháp nhân, thông tin hóa đơn, điều khoản, hạn mức, ngày chốt, số dư đối chiếu. |
| MD-02 | Tuyến/địa điểm/định mức | Tên chuẩn, khoảng cách, thời gian, cảng/kho, định mức dầu. |
| MD-03 | Xe/rơ-moóc/lái xe | Biển số, loại/tải trọng, trạng thái, hồ sơ cơ bản. |
| MD-04 | Bảng giá | Khách hàng, tuyến, container/xe, trọng lượng, giá, ngày hiệu lực. |
| MD-05 | Số dư đầu kỳ AR/AP | Chứng từ mở, ngày hóa đơn, ngày đến hạn, số còn nợ, đối tác. |
| MD-06 | Lô/chuyến đang mở | Mã lô, Bill/container, kế hoạch, trạng thái, chi phí treo và người phụ trách. |
| MD-07 | Dữ liệu lịch sử | Chỉ nhập khi có mục tiêu báo cáo cụ thể và dữ liệu đạt chất lượng; có thể lưu file tham chiếu thay vì nhập toàn bộ. |

## 10.2 Tích hợp

| Hệ thống | Mục đích | Phạm vi | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| Email | Nhắc nợ, thông báo và gửi Debit/sao kê | Release 1 | Cần tài khoản SMTP/API, domain và danh sách người gửi. |
| Hóa đơn điện tử | Xuất dữ liệu hoặc API tạo hóa đơn | Export ở Release 1; API sau khi xác định nhà cung cấp | Cần API spec, sandbox và quy tắc số hóa đơn. |
| Ngân hàng | Import sao kê/giao dịch hoặc API | Import Release 1; API tùy chọn | Cần mẫu sao kê/ngân hàng và quy tắc khớp giao dịch. |
| AI/OCR | Container, nhiên liệu, hóa đơn, trợ lý | Lộ trình | Cần dịch vụ, chi phí, quota và đánh giá bảo mật. |
| GPS/telematics | Vị trí và km thực tế | Ngoài phạm vi mặc định | Cần nhà cung cấp thiết bị/API. |
| Cảng/hãng tàu/hải quan | Lịch, phí, chứng từ | Ngoài phạm vi mặc định | Chỉ triển khai khi có API hợp lệ và phê duyệt pháp lý. |

## 10.3 Tiêu chí nghiệm thu dữ liệu

100% dòng import có kết quả Thành công/Lỗi rõ ràng; không có dòng bị bỏ qua im lặng.

Tổng số dư đầu kỳ AR/AP khớp biên bản Kế toán ký xác nhận.

Lấy mẫu ít nhất 20 bản ghi mỗi bộ dữ liệu để đối chiếu nguồn–đích.

Mọi sửa dữ liệu sau import phải qua log/migration script hoặc giao diện có audit.

# 11. Kế hoạch phát hành và triển khai

Cách hiểu mốc thời gian Hai nguồn đưa ra “2 tháng/8 tuần” và “45–60 ngày làm việc”. PRD sử dụng 8 tuần cho xây dựng chức năng cốt lõi, đồng thời giữ 45–60 ngày làm việc cho toàn bộ chu kỳ bao gồm khảo sát chi tiết, dữ liệu, UAT, chạy song song, đào tạo và bàn giao.

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung | Điều kiện ra |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Khởi động & Sign-off | Tuần 0–1 | Chốt PRD, mẫu Debit/P&L, bảng giá, danh mục, dữ liệu đầu kỳ, prototype luồng chính. | PRD ký xác nhận; file mẫu; backlog và test plan. |
| 1. Core Operations | Tuần 1–4 | Danh mục/RBAC; Booking/CUS; Điều vận; Driver/OP mobile; chi phí treo; CUS kiểm tra; Kế toán duyệt; giá cước cơ bản. | Luồng Booking → chuyến → chi phí duyệt chạy end-to-end trên môi trường test. |
| 2. Finance & Management | Tuần 5–8 | Debit/Hóa đơn record; AR/AP; thu/chi; đối trừ; đội xe/nhiên liệu/lương; dashboard; import/export; audit. | UAT đầy đủ các MUST; dữ liệu thử và báo cáo khớp. |
| 3. Pilot & Parallel Run | Trong khung 45–60 ngày làm việc | Chạy song song với Excel, sửa lỗi, nhập dữ liệu thật có kiểm soát, đào tạo theo vai trò. | Biên bản UAT, đối chiếu tài chính, danh sách lỗi còn lại và kế hoạch go-live. |
| 4. Go-live & Hypercare | Sau nghiệm thu | Chuyển hệ thống chính thức, giám sát, hỗ trợ, backup/restore verification. | Go-live checklist hoàn tất; SLA hỗ trợ; tài liệu bàn giao. |
| 5. Roadmap | Sau ổn định dữ liệu | AI/OCR, trợ lý AI, native/offline nâng cao, tích hợp hóa đơn/ngân hàng/GPS. | Business case và scope riêng; không làm chậm core. |

## 11.2 Phụ thuộc từ Silver Sea

| Đầu vào | Nội dung cần cung cấp/xác nhận |
| --- | --- |
| Bảng giá chuẩn | FCL theo khách hàng/tuyến/container; xe tải theo tuyến/trọng lượng/loại xe; phụ phí/chiết khấu. |
| Mẫu Debit/Hóa đơn/Sao kê | File chuẩn đang sử dụng và quy tắc gom dòng/kỳ chốt. |
| Mẫu P&L và công thức | Xác nhận loại doanh thu/chi phí, thời điểm ghi nhận và chiều báo cáo. |
| Danh mục chi hộ | Loại có hóa đơn/không hóa đơn, chứng từ bắt buộc, có thu lại khách, markup. |
| Dữ liệu master và số dư đầu kỳ | Khách hàng, nhà cung cấp, xe, lái xe, tuyến, AR/AP. |
| Người dùng UAT | Đại diện Giám đốc, Kế toán, Điều vận, CUS, OP và Lái xe; lịch phản hồi tối đa 1–2 ngày làm việc. |
| Hạ tầng/tích hợp | Domain, email, cloud ownership, nhà cung cấp hóa đơn/AI nếu có. |

# 12. UAT, nghiệm thu và Definition of Done

## 12.1 Kịch bản UAT end-to-end tối thiểu

| ID | Kịch bản | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| UAT-01 | FCL chuẩn | Tạo booking → kiểm tra chứng từ → điều vận → lái xe hoàn thành → khóa chuyến → Debit → hóa đơn record → thu tiền → P&L khớp. |
| UAT-02 | Nhiều OP cùng chi một lô | Hai OP nhập khoản khác nhau; CUS/Kế toán duyệt; tổng chi gom đúng lô, không ghi đè/trùng. |
| UAT-03 | Chi hộ có hóa đơn | Thiếu hóa đơn bị chặn duyệt; bổ sung tệp thì duyệt và sinh dòng Debit. |
| UAT-04 | Chi hộ không hóa đơn | Chọn loại hợp lệ, chứng từ thay thế, duyệt và báo cáo tách riêng. |
| UAT-05 | Ngày chốt khách hàng | Khoản phát sinh gần ngày 25/30 được gợi ý đúng kỳ; đổi kỳ có audit. |
| UAT-06 | Giá xe tải hàng rời | Tuyến + trọng lượng + loại xe áp đúng giá; trường hợp không có giá yêu cầu override. |
| UAT-07 | Ghép chuyến hai chiều | Cùng xe nhận 2 lệnh, lái xe thấy song song, dashboard tính cặp chuyến. |
| UAT-08 | AR và hạn mức | Khách vượt hạn mức nhận cảnh báo/chặn; thu một phần và FIFO cập nhật tuổi nợ. |
| UAT-09 | AP và đối trừ | Tạo hóa đơn nhà cung cấp, thanh toán một phần, bù trừ song phương, báo cáo khớp. |
| UAT-10 | Nhiên liệu/lương | Ghi nhiên liệu, đối chiếu tháng; khóa chuyến, tính lương, phạt/tạm ứng, chốt phơi lương. |
| UAT-11 | Phân quyền | OP/Lái xe không xem dữ liệu tài chính; người tạo không tự duyệt; truy cập chéo tenant bị chặn. |
| UAT-12 | Dashboard | Số liệu doanh thu/chi phí/lợi nhuận/AR/AP/cash-bank khớp tập dữ liệu kiểm thử và drill-down. |
| UAT-13 | Import/export | Import master/số dư có lỗi theo dòng; export Debit/sao kê/P&L đúng mẫu và bộ lọc. |
| UAT-14 | Khóa và điều chỉnh | Chuyến/chi phí/Debit đã khóa không sửa trực tiếp; reversal/adjustment cập nhật số ròng và audit. |
| UAT-15 | Backup/restore | Tạo backup, khôi phục trên môi trường test và đối chiếu mẫu dữ liệu/tệp. |

## 12.2 Tiêu chí ra mắt

100% yêu cầu MUST có test case và đạt UAT hoặc có waiver bằng văn bản của Product Owner.

Không còn lỗi Severity 1 hoặc Severity 2; lỗi thấp hơn có workaround và lịch sửa được đồng ý.

Đối chiếu AR/AP, Debit mẫu, P&L mẫu và bảng lương mẫu đạt số liệu được Kế toán ký xác nhận.

Phân quyền và audit vượt qua kiểm thử negative/access control.

Backup/restore, import dữ liệu, export dữ liệu và tài liệu bàn giao đã thử nghiệm.

Đào tạo hoàn tất theo vai trò; có hướng dẫn tiếng Việt và danh sách hỗ trợ go-live.

## 12.3 Definition of Done cho một yêu cầu

Nghiệp vụ và tiêu chí chấp nhận được Product Owner xác nhận.

Thiết kế UI/API/data model hoàn tất và không hard-code theo Silver Sea khi có thể cấu hình.

Có unit/integration test phù hợp, test phân quyền và test audit đối với chức năng nhạy cảm.

Đã kiểm tra responsive ở thiết bị mục tiêu và xử lý trạng thái loading/empty/error.

Có migration/config, tài liệu người dùng và ghi chú phát hành nếu cần.

Được demo và đạt UAT; không tạo regression luồng Booking–P&L.

# 13. Rủi ro, phụ thuộc và câu hỏi mở

| ID | Rủi ro | Tác động | Giảm thiểu | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Phạm vi lớn so với thời gian | Nhiều module tài chính, vận hành và mobile trong 45–60 ngày. | Khóa MUST, chạy theo vertical slice, tránh đưa AI/tích hợp chưa rõ vào đường găng. | Cao |
| R-02 | Dữ liệu/bảng giá không chuẩn | Giá và master trùng/thiếu làm sai doanh thu. | Dùng template, validation, UAT với dữ liệu thật và sign-off phiên bản. | Cao |
| R-03 | Định nghĩa P&L khác nhau | Kế toán và vận hành có thể dùng thời điểm ghi nhận khác nhau. | Chốt data dictionary và mẫu P&L trước sprint tài chính. | Cao |
| R-04 | Chứng từ ảnh kém chất lượng | Ảnh mờ làm chậm duyệt/OCR. | Hướng dẫn chụp, kiểm tra chất lượng, cho nhập tay và yêu cầu bổ sung. | Trung bình |
| R-05 | Mạng di động không ổn định | Mất dữ liệu hiện trường hoặc gửi trùng. | Nháp offline/queue, idempotency, trạng thái đồng bộ rõ ràng. | Trung bình |
| R-06 | Phân quyền sai | Lộ dữ liệu tài chính hoặc tự duyệt. | Permission matrix, negative tests, maker–checker, audit review. | Cao |
| R-07 | Thay đổi sau khóa | Số liệu lịch sử bị sửa và khó đối chiếu. | Immutable records, reversal/version, quyền mở khóa hạn chế. | Cao |
| R-08 | Phụ thuộc dịch vụ AI/tích hợp | Quota/chi phí/API thay đổi. | Feature flag, adapter, fallback thủ công, tách khỏi core. | Trung bình |
| R-09 | Chạy song song không có owner | Lỗi không được phản hồi nhanh, kéo dài go-live. | Chỉ định key user và SLA phản hồi 1–2 ngày. | Trung bình |

## 13.2 Câu hỏi cần chốt trước phát triển/UAT

| ID | Câu hỏi | Owner quyết định | Hạn chốt |
| --- | --- | --- | --- |
| OQ-01 | Mô hình giá xe tải: theo trọng lượng thực tế, theo bậc tải trọng xe, hay kết hợp; quy tắc khi trọng lượng vượt tải? | Silver Sea – Điều vận/Kinh doanh | Trước chốt bảng giá |
| OQ-02 | Mẫu Debit Note chính thức, cách gom dòng, thuế/VAT, tiền tệ và quy tắc làm tròn? | Silver Sea – Kế toán/CUS | Trước Sprint Debit |
| OQ-03 | Chi hộ thu lại khách theo đúng số thực chi, có markup hay bảng giá riêng cho từng loại phí? | Silver Sea – Kế toán/Kinh doanh | Trước Sprint chi hộ |
| OQ-04 | Ngày chốt 25/30 áp theo ngày phát sinh, ngày duyệt, ngày giao hay ngày khách xác nhận? | Silver Sea – Kế toán | Trước UAT tài chính |
| OQ-05 | Hạn mức tín dụng chỉ cảnh báo hay chặn booking/chuyến; ai được override? | Silver Sea – Giám đốc/Kế toán | Trước UAT AR |
| OQ-06 | Nhà cung cấp hóa đơn điện tử và phạm vi tích hợp API? | Silver Sea – Kế toán/IT | Không chặn export Release 1 |
| OQ-07 | Nguồn số dư tiền mặt/ngân hàng và phạm vi sổ quỹ trong hệ thống? | Silver Sea – Kế toán | Trước dashboard tài chính |
| OQ-08 | Cách phân bổ chi phí bảo trì, lương cơ bản và chi phí chung vào xe/chuyến/P&L? | Silver Sea – Kế toán/Giám đốc | Trước sign-off P&L |
| OQ-09 | Dữ liệu lịch sử cần nhập bao nhiêu tháng/năm và chất lượng hiện tại? | Silver Sea – PM/Kế toán | Trước migration |
| OQ-10 | PWA có đủ cho go-live hay cần native app/store; mức offline bắt buộc? | Silver Sea – Ban dự án | Trước thiết kế mobile |
| OQ-11 | AI nào bắt buộc tại go-live: container, hóa đơn, nhiên liệu, trợ lý; ngân sách/quota? | Silver Sea – Giám đốc | Tách khỏi core nếu chưa chốt |
| OQ-12 | Cloud do bên nào sở hữu/vận hành, SLA, RPO/RTO và quy trình bàn giao dữ liệu? | Hai bên – Kỹ thuật/Pháp lý | Trước triển khai production |

# 14. Ma trận truy vết nguồn yêu cầu

| Chủ đề | S0: Luồng | S1: Trao đổi | S2: Báo giá | S3: SRS | Vị trí trong PRD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luồng Booking → P&L | S0 | S1 | S2 – Modules 1,3,4,5 | S3 – §3.1 | §3, FR-B đến FR-K |
| CUS/Chứng từ | S0 | Mô tả công việc CUS | Module 3 | Apps + §3.1 | FR-B, FR-F, FR-H |
| Điều vận/chuyến/xe | S0 | Tải trọng, container | Module 1,2 | Driver App, §3.3 | FR-A, FR-C, FR-D, FR-G |
| Chi hộ–thu hộ | S0 | THC, D/O, nâng hạ, hải quan | Module 4 | §3.1 | FR-E, FR-F, FR-H |
| AR | S0 | Debit, hóa đơn, nợ, tuổi nợ, hạn mức | Module 5 | Dashboard | FR-H, FR-K |
| AP | Nhánh bổ sung | Hãng tàu, nhà xe, cảng, kho | Module 6 | Quy trình chi phí | FR-I |
| Bảng giá | — | Theo tuyến/trọng lượng | Module 2 | §3.3 | FR-G |
| Đội xe/nhiên liệu/lương | — | Tải trọng xe | Modules 1,7,8,9 | §2, §3.2 | FR-C, FR-D, FR-J |
| Dashboard/P&L | Đích cuối | Danh sách KPI và chiều lợi nhuận | Modules 1,5,6 | §4 | FR-K, §8 |
| AI/OCR | — | — | 8.4 và phí AI theo lộ trình | §3.2, §4 | FR-M, NFR-015 |
| RBAC/audit/data ownership | — | — | Module 9 | §4 | FR-A, FR-L, §9 |
| Timeline | — | — | 45–60 ngày làm việc | 8 tuần + hậu bàn giao | §11 |

Ghi chú: dấu “—” nghĩa là nguồn không nêu trực tiếp; yêu cầu có thể được bổ sung từ nguồn khác hoặc quyết định hợp nhất. Ma trận này dùng để đánh giá thay đổi phạm vi và truy vết UAT.

## 14.2 Phân loại mức độ chắc chắn của phạm vi

| Trạng thái | Nội dung | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| Đã xác nhận | Luồng Booking–CUS–Điều vận–Chi phí–Debit–AR–P&L; AR/AP; tải trọng xe; loại container; dashboard chính. | Đưa vào baseline MUST và UAT. |
| Cấu hình cần thu thập | Bảng giá chi tiết, ngày chốt khách, hạn mức, loại chứng từ, markup chi hộ, công thức lương/P&L. | Dùng template cấu hình; Silver Sea ký xác nhận dữ liệu. |
| Quyết định cần chốt | PWA/native, mức offline, hóa đơn điện tử, nguồn cash/bank, phân bổ chi phí chung. | Theo danh sách OQ; không mặc định hóa thành yêu cầu kỹ thuật. |
| Lộ trình | AI/OCR, trợ lý AI, GPS, bank API, tích hợp cảng/hãng tàu/hải quan. | Feature flag và scope riêng sau khi core ổn định. |
| Ngoài PRD | Giá bản quyền, phí server/AI, thanh toán hợp đồng, bảo hành thương mại. | Quản lý trong báo giá/hợp đồng, không dùng làm tiêu chí chức năng. |

# 15. Thuật ngữ

| Thuật ngữ | Định nghĩa |
| --- | --- |
| AR (Accounts Receivable) | Công nợ phải thu khách hàng. |
| AP (Accounts Payable) | Công nợ phải trả nhà cung cấp. |
| CUS / Cust / Cớt | Customer Service/Chứng từ; tiếp nhận và quản lý lô hàng, trao đổi khách, kiểm tra chi phí và lập Debit. |
| OP | Nhân viên hiện trường/giao nhận tại cảng, kho. |
| Debit Note | Bảng kê/giấy báo các khoản khách hàng phải thanh toán trước hoặc kèm hóa đơn. |
| Chi hộ–thu hộ | Silver Sea thanh toán trước khoản phí cho lô hàng và thu lại khách hàng. |
| FCL | Full Container Load – hàng nguyên container. |
| LCL | Less than Container Load – hàng lẻ/ghép. |
| FR | Flat Rack container. |
| OT | Open Top container. |
| P&L | Profit and Loss – doanh thu, chi phí, lợi nhuận. |
| PWA | Progressive Web App – web mobile có thể cài như ứng dụng và hỗ trợ một số khả năng offline. |
| Maker–checker | Cơ chế người tạo và người kiểm tra/duyệt độc lập. |
| Feature flag | Cờ bật/tắt tính năng theo tenant/môi trường mà không tách nhánh sản phẩm. |
| Reversal/Adjustment | Giao dịch đảo/điều chỉnh thay cho sửa/xóa dữ liệu tài chính đã khóa. |
| UAT | User Acceptance Testing – kiểm thử chấp nhận của người dùng nghiệp vụ. |

## 15.2 Xác nhận tài liệu

Khi được ký xác nhận, PRD này là baseline phạm vi sản phẩm. Mọi thay đổi sau đó phải có Change Request nêu yêu cầu, lý do, mức ưu tiên, ảnh hưởng tiến độ/chi phí, quyết định và phiên bản tài liệu cập nhật.

| Vai trò xác nhận | Họ tên | Ngày | Chữ ký/Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Giám đốc Silver Sea |  |  |  |
| Đại diện Kế toán |  |  |  |
| Đại diện Điều vận/CUS |  |  |  |

PHỤ LỤC A – CẬP NHẬT PHẠM VI THEO HIỆN TRẠNG MÃ NGUỒN

Phiên bản cập nhật 1.1 – 14/07/2026

Phụ lục này đối chiếu PRD với mã nguồn TTransport tại thời điểm rà soát. Mục tiêu là phân biệt rõ năng lực đã có, phần cần hiệu chỉnh cho Silver Sea và hạng mục phát triển mới. “Đã có” chỉ xác nhận sự tồn tại trong mã nguồn; tất cả vẫn phải UAT với quy trình và dữ liệu Silver Sea.

A.1. Năng lực đã có và có thể tái sử dụng

Nền tảng & vận hành: RBAC, danh mục, khách hàng/nhà cung cấp, xe/rơ-moóc/lái xe, điều vận/chuyến xe, nhiên liệu, chi phí vận hành, ảnh/tệp, audit và dashboard đã hiện diện.

Tài chính vận hành: sổ cái bất biến, AR, AP, thanh toán, đối trừ, P&L, công nợ, chấm công/lương, phạt, phân phối lợi nhuận và billing document đã có; cần đối chiếu với mẫu kế toán Silver Sea.

Hiện trường & di động: cổng lái xe và giao nhận có chuyến được phân công, containers/seals, ảnh, chi phí, tạm ứng/quyết toán và lương. OCR, maps và GPS qua portal đã có ở mức giới hạn.

A.2. Phạm vi mới hoặc cần hiệu chỉnh lớn

1. Booking/Lô hàng/CUS: xây miền dữ liệu độc lập với vòng đời CUS, checklist chứng từ, nhiều container trên một lô và quan hệ lô–container–chuyến. 2. Bảng giá: bổ sung FCL và xe tải theo tuyến–container–trọng lượng. 3. Chi hộ–thu hộ: hiệu chỉnh thành luồng CUS kiểm tra → Kế toán duyệt → Debit. 4. Debit/hóa đơn: bổ sung kỳ chốt, nhóm dòng và export theo mẫu Silver Sea. 5. Dữ liệu: import master/số dư đầu kỳ và đối chiếu. Đây là phạm vi delivery mới, không được mô tả như đã bàn giao.

Điều kiện chất lượng: trước UAT tài chính, cần xử lý hoặc ký xác nhận ngoại lệ cho P&L service-margin double count, hạch toán sổ cái cho standby labor/phạt và recost gross profit. Các điểm này không được che giấu trong estimate module mới.

A.3. Timeline tái lập baseline

Giai đoạn 0 – Khởi động & xác nhận (2 tuần, 15–20 PD): sign-off nghiệp vụ, mẫu dữ liệu, mapping cấu hình, xử lý các điểm tài chính đang mở.

Giai đoạn 1 – Booking/CUS (4–5 tuần, 55–75 PD): lô hàng, container, chứng từ/checklist, CUS và tạo chuyến từ lô.

Giai đoạn 2 – Giá & chi phí (3–4 tuần, 40–55 PD): bảng giá FCL/xe tải, chi hộ–thu hộ, maker–checker và P&L theo lô.

Giai đoạn 3 – Debit/AR/AP (3–4 tuần, 35–50 PD): Debit theo kỳ chốt, record hóa đơn/export, AR/AP theo lô, thu/chi, đối trừ và báo cáo khớp mẫu.

Giai đoạn 4 – Dữ liệu & go-live (3 tuần, 30–40 PD): import/đối chiếu, UAT, đào tạo, chạy song song, backup/restore và hypercare.

Tổng baseline: 175–240 person-days; 15–18 tuần lịch thực tế với đội delivery 2–3 người và phản hồi nghiệp vụ đúng hạn. Native app, offline nâng cao và API bên thứ ba không nằm trong timeline này.

A.4. Cơ sở tính chi phí

Không có đơn giá nhân sự, ngân sách hay báo giá thương mại được phê duyệt trong mã nguồn/tài liệu được rà soát; vì vậy PRD không đưa ra số tiền VNĐ giả định. Chi phí triển khai được chốt theo công thức: (175–240 person-days × đơn giá blended/ngày đã thỏa thuận) + dự phòng 15–20% cho dữ liệu, UAT, thay đổi quy tắc tài chính và tích hợp chưa rõ.

Không bao gồm: cloud/backup, SMS/email, OCR/AI quota, chữ ký số/hóa đơn điện tử, GPS/bank/port API, phần cứng, phí app store, thuế và vận hành sau go-live. Các khoản này cần báo giá độc lập và Change Request nếu đưa vào scope.

A.5. Điều kiện xác nhận baseline

Silver Sea cần xác nhận bảng giá, mẫu Debit/hóa đơn/sao kê, quy tắc ngày chốt và VAT, danh mục chi hộ, công thức P&L, dữ liệu master/số dư đầu kỳ, key users UAT và đơn giá blended. Mọi thay đổi phát sinh Booking/Lô hàng mới, pricing rule mới, integration hoặc mobile/offline ngoài baseline phải được ước lượng lại qua Change Request.

A.6. Kế hoạch “Cài đặt ứng dụng” theo từng công ty

Mục tiêu: tạo một trang Admin duy nhất để cấu hình năng lực cho từng deployment độc lập. NEPO và Silver Sea dùng cùng mã nguồn nhưng mỗi VPS/database lưu bộ cài đặt riêng; không cần multi-tenancy hoặc tenant_id trong giai đoạn này.

1. Hồ sơ triển khai và thông tin công ty: Admin chọn NEPO, Silver Sea hoặc Tùy chỉnh, đồng thời thiết lập ngay tại đây hồ sơ pháp lý và liên hệ dùng trên chứng từ: logo, tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, người đại diện, chức vụ, tài khoản/ngân hàng, điện thoại và email. Phần này dùng cùng một nguồn dữ liệu với “Thông tin công ty” hiện có, không tạo bản sao hoặc nhập lặp. Hồ sơ triển khai chỉ là preset khởi tạo; sau đó từng công ty vẫn tự bật/tắt các module và workflow của mình. Việc đổi preset không tự ghi đè thông tin công ty, trừ khi Admin xác nhận rõ.

2. Module có thể cấu hình: Giao nhận/tạm ứng/quyết toán; lương/chấm công; quản lý lốp; phân phối lợi nhuận; trợ lý AI và hướng dẫn sử dụng. Với mỗi module, trang hiển thị trạng thái Bật, Tắt hoặc Chưa phát triển. Booking/Lô hàng/CUS, bảng giá FCL, Debit theo kỳ chốt và tích hợp e-invoice/bank phải hiển thị “Chưa phát triển” cho đến khi hoàn tất, không được giả là feature toggle có thể dùng ngay.

3. Chính sách vận hành: khi một module tắt, hệ thống phải ẩn mục điều hướng, chặn deep link ở giao diện, và chặn API tương ứng ở backend. Cài đặt không thay thế RBAC: role vẫn quyết định ai được xem, tạo, duyệt hoặc khóa dữ liệu. Mọi thay đổi cài đặt phải có audit, người thay đổi, thời gian và lý do.

4. Các nhóm cấu hình ngoài module: tên/công ty/địa chỉ và mẫu chứng từ; vai trò được sử dụng; danh mục; pricing và ngày chốt; workflow phê duyệt; ngôn ngữ/múi giờ; template Debit/hóa đơn; import dữ liệu. Cấu hình “Nhà cung cấp AI/LLM” hiện có cũng được chuyển vào đây, dưới nhóm “Trợ lý AI”: chọn nhà cung cấp/mô hình, bật-tắt trợ lý và kiểm tra trạng thái. Mục điều hướng/trang riêng Nhà cung cấp AI sẽ được thay bằng liên kết đến đúng nhóm này trong Cài đặt ứng dụng. Khoá API chỉ Admin được sửa, phải che khi hiển thị và không được đưa vào tài liệu xuất hoặc log audit. Các giá trị này thuộc database của từng công ty, không nằm trong mã nguồn hoặc biến môi trường bí mật.

Trình tự thực hiện khi được duyệt: (1) định nghĩa catalog module và preset NEPO/Silver Sea; (2) hợp nhất Hồ sơ công ty và Nhà cung cấp AI/LLM vào các nhóm của Cài đặt ứng dụng nhưng giữ nguyên nguồn dữ liệu; (3) mở rộng trang Cài đặt ứng dụng; (4) áp dụng feature guard cho sidebar, routes và API; (5) thêm audit/preview tác động; (6) UAT cho từng preset trên database riêng. Các thay đổi workflow/financial không được bật chỉ bằng toggle nếu chưa có UAT và migration dữ liệu phù hợp.