TingTing

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN TẢI VÀ HẬU CẦN

PHIẾU KHẢO SÁT VÀ XÁC NHẬN YÊU CẦU

PHÂN HỆ 5 — QUẢN LÝ CÔNG NỢ PHẢI THU

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Khách hàng | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Silver Sea |
| Mục đích | Thống nhất cách ghi nhận, theo dõi, thu hồi và đối soát số tiền khách hàng còn phải thanh toán. |
| Căn cứ phạm vi | Báo giá TTransport cho Silver Sea — Phiên bản 2 ngày 20/07/2026 |
| Phiên bản | Bản làm việc 1.0 |
| Ngày lập | 21/07/2026 |
| Trạng thái | Dùng trong buổi khảo sát và xác nhận yêu cầu |

TÀI LIỆU LÀM VIỆC — CẦN XÁC NHẬN TRƯỚC KHI TRIỂN KHAI

# 1. Mục đích và cách sử dụng tài liệu

Tài liệu này dùng để thống nhất nhu cầu nghiệp vụ, quy tắc xử lý và kết quả được xem là đạt trước khi triển khai Phân hệ 5. Nội dung trong cột “Đề xuất của TingTing” là phương án thảo luận, chỉ trở thành yêu cầu chính thức sau khi Silver Sea xác nhận.

## 1.1 Cách ghi nhận trong buổi làm việc

Đối với từng câu hỏi, đánh dấu “Chấp thuận”, “Cần điều chỉnh” hoặc “Không áp dụng”; ghi rõ nội dung điều chỉnh, người cung cấp dữ liệu và thời hạn hoàn thành.

Nguyên tắc nghiệm thu Mỗi tiêu chí phải có dữ liệu thử, người thực hiện, kết quả mong đợi và bằng chứng. Ngoại lệ được chấp thuận phải nêu rõ người có quyền xử lý và yêu cầu ghi nhật ký.

## 1.2 Thuật ngữ sử dụng thống nhất

| Thuật ngữ | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Công nợ phải thu | Số tiền khách hàng còn phải thanh toán cho doanh nghiệp. |
| Tuổi nợ | Số ngày từ ngày bắt đầu tính hạn đến ngày báo cáo hoặc ngày thanh toán. |
| Hạn mức công nợ | Mức dư nợ tối đa được chấp thuận cho từng khách hàng. |
| Phân bổ thanh toán | Gắn một khoản tiền đã nhận vào từng chuyến, lô hoặc giấy báo nợ. |
| Nhật ký thao tác | Lịch sử ghi nhận ai đã làm gì, vào thời điểm nào và lý do thay đổi. |

# 2. Phạm vi xác nhận

| Mục | Nội dung | Kết quả cần chốt |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Theo dõi công nợ khách hàng theo giấy báo nợ hoặc hóa đơn | Số dư hiện tại lấy từ các phát sinh và thanh toán hợp lệ; không sửa trực tiếp số dư |
| 5.2 | Phân loại tuổi nợ | Phân nhóm dưới 30, từ 31 đến 60, từ 61 đến 90 và trên 90 ngày theo quy tắc ngày đã chốt |
| 5.3 | Hạn mức công nợ và cảnh báo vượt ngưỡng | Cảnh báo khi gần đạt và khi vượt; ngưỡng cảnh báo sớm phải cấu hình được |
| 5.4 | Tách cước vận chuyển và khoản chi hộ trong công nợ | Mỗi phát sinh giữ đúng nhóm; tổng hai nhóm cộng các khoản khác phải bằng tổng công nợ |
| 5.5 | Báo cáo tổng công nợ bao gồm cước và chi hộ | Tổng báo cáo phải đối chiếu được với chi tiết khách hàng và số dư sổ công nợ tại cùng thời điểm |
| 5.6 | Phân bổ thanh toán theo chuyến hoặc lô hàng | Cho phép thanh toán một phần và phân bổ theo chỉ dẫn khách; nếu không có chỉ dẫn thì gợi ý khoản cũ trước |
| 5.7 | Nhắc nợ tự động khi đến hạn hoặc quá hạn | Không gửi cho khoản đã thanh toán, đang tranh chấp hoặc khách bị tạm dừng; tránh gửi lặp trong cùng chu kỳ |
| 5.8 | Xuất sao kê và giấy báo nợ gửi khách hàng | Bản xuất phải khớp màn hình, có số hiệu, ngày lập và phạm vi dữ liệu; lưu lại bản đã gửi |

Phân hệ 5 gồm 8 nhóm chức năng. Mỗi nhóm dưới đây có câu hỏi riêng, tiêu chí nghiệm thu và ô kết luận để tránh sử dụng các yêu cầu chung chung.

# 5.1 Theo dõi công nợ khách hàng theo giấy báo nợ hoặc hóa đơn

Nhu cầu nghiệp vụ Kế toán quản lý; CUS và giám đốc xem theo quyền cần theo dõi công nợ khách hàng theo giấy báo nợ hoặc hóa đơn. Kết quả mong muốn: hiển thị chi tiết từng chứng từ, số đã thu, còn nợ, số ngày quá hạn và lịch sử thanh toán

## A. Nội dung cần Silver Sea xác nhận

| STT | Câu hỏi | Đề xuất của TingTing | Ghi nhận của Silver Sea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dữ liệu nào cần có để theo dõi công nợ khách hàng theo giấy báo nợ hoặc hóa đơn? | khách hàng, chứng từ phải thu, ngày phát hành, hạn thanh toán, đã thu và còn phải thu |  |
| 2 | Ai được thực hiện, kiểm tra hoặc xác nhận? | Kế toán quản lý; CUS và giám đốc xem theo quyền |  |
| 3 | Quy tắc xử lý chính cần thống nhất? | Số dư hiện tại lấy từ các phát sinh và thanh toán hợp lệ; không sửa trực tiếp số dư |  |
| 4 | Kết quả cần hiển thị hoặc lưu lại? | Hiển thị chi tiết từng chứng từ, số đã thu, còn nợ, số ngày quá hạn và lịch sử thanh toán |  |
| 5 | Xử lý trường hợp ngoại lệ như thế nào? | Chứng từ hủy hoặc điều chỉnh phải có dòng bù trừ rõ, không biến mất khỏi lịch sử |  |
| 6 | Những trường hợp biên nào cần kiểm tra? | Thanh toán một phần; thanh toán thừa; nhiều tiền tệ nếu phát sinh |  |

## B. Tiêu chí nghiệm thu đề xuất

| Mã | Tình huống | Cách thực hiện | Kết quả đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| M05-01-01 | Hiển thị dữ liệu thông thường | Chọn phạm vi hợp lệ gồm khách hàng, chứng từ phải thu, ngày phát hành, hạn thanh toán, đã thu và còn phải thu. | Hiển thị chi tiết từng chứng từ, số đã thu, còn nợ, số ngày quá hạn và lịch sử thanh toán |
| M05-01-02 | Không có dữ liệu | Chọn kỳ hoặc phạm vi không phát sinh dữ liệu. | Hiển thị trạng thái không có dữ liệu rõ ràng; các tổng bằng không; không báo lỗi kỹ thuật. |
| M05-01-03 | Trường hợp biên | Kiểm tra: Thanh toán một phần; thanh toán thừa; nhiều tiền tệ nếu phát sinh | Kết quả tuân thủ quy tắc: Số dư hiện tại lấy từ các phát sinh và thanh toán hợp lệ; không sửa trực tiếp số dư |
| M05-01-04 | Kiểm soát quyền xem | Người không thuộc phạm vi quyền mở chức năng hoặc đường dẫn trực tiếp. | Từ chối truy cập và không để lộ dữ liệu trong nội dung, tệp tải xuống hoặc thông báo lỗi. |
| M05-01-05 | Đối chiếu dữ liệu nguồn | Thay đổi hợp lệ dữ liệu nguồn rồi tải lại màn hình hoặc tệp xuất. | Số liệu mới khớp chi tiết nguồn, không cộng trùng và thể hiện đúng thời điểm cập nhật. |

## C. Kết luận của mục

| Lựa chọn | Nội dung |
| --- | --- |
| ☐ Chấp thuận | Áp dụng theo đề xuất và tiêu chí nghiệm thu nêu trên. |
| ☐ Cần điều chỉnh | Ghi rõ nội dung điều chỉnh: ................................................................................................ |
| ☐ Không áp dụng | Ghi rõ lý do: ........................................................................................................................ |
| Người xác nhận | Họ tên: ........................................................ Chức vụ: ........................................................ |

# 5.2 Phân loại tuổi nợ

Nhu cầu nghiệp vụ Kế toán và giám đốc cần phân loại tuổi nợ. Kết quả mong muốn: tổng từng nhóm tuổi nợ phải bằng tổng công nợ chưa thu tại cùng thời điểm

## A. Nội dung cần Silver Sea xác nhận

| STT | Câu hỏi | Đề xuất của TingTing | Ghi nhận của Silver Sea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dữ liệu nào cần có để phân loại tuổi nợ? | ngày bắt đầu tính hạn, ngày đến hạn, ngày báo cáo và số còn phải thu |  |
| 2 | Ai được thực hiện, kiểm tra hoặc xác nhận? | Kế toán và giám đốc |  |
| 3 | Quy tắc xử lý chính cần thống nhất? | Phân nhóm dưới 30, từ 31 đến 60, từ 61 đến 90 và trên 90 ngày theo quy tắc ngày đã chốt |  |
| 4 | Kết quả cần hiển thị hoặc lưu lại? | Tổng từng nhóm tuổi nợ phải bằng tổng công nợ chưa thu tại cùng thời điểm |  |
| 5 | Xử lý trường hợp ngoại lệ như thế nào? | Khoản đang tranh chấp hoặc chưa đến hạn phải có nhãn riêng nếu khách hàng yêu cầu |  |
| 6 | Những trường hợp biên nào cần kiểm tra? | Đúng ngày 30, 60, 90; ngày nghỉ; thanh toán một phần giữa kỳ |  |

## B. Tiêu chí nghiệm thu đề xuất

| Mã | Tình huống | Cách thực hiện | Kết quả đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| M05-02-01 | Tính toán thông thường | Nhập đầy đủ ngày bắt đầu tính hạn, ngày đến hạn, ngày báo cáo và số còn phải thu. | Tổng từng nhóm tuổi nợ phải bằng tổng công nợ chưa thu tại cùng thời điểm |
| M05-02-02 | Thiếu hoặc sai dữ liệu | Bỏ trống một dữ liệu bắt buộc hoặc nhập giá trị không hợp lệ. | Cảnh báo bằng tiếng Việt, chỉ rõ dữ liệu cần sửa và không ghi nhận kết quả sai. |
| M05-02-03 | Giá trị biên | Kiểm tra: Đúng ngày 30, 60, 90; ngày nghỉ; thanh toán một phần giữa kỳ | Kết quả tuân thủ đúng quy tắc và giải thích được cách tính: Phân nhóm dưới 30, từ 31 đến 60, từ 61 đến 90 và trên 90 ngày theo quy tắc ngày đã chốt |
| M05-02-04 | Thay đổi hoặc ngoại lệ | Thực hiện trường hợp: Khoản đang tranh chấp hoặc chưa đến hạn phải có nhãn riêng nếu khách hàng yêu cầu | Yêu cầu đúng quyền và lý do; giữ giá trị ban đầu, giá trị sau thay đổi và người thực hiện. |
| M05-02-05 | Tính nhất quán | Tính lại cùng dữ liệu hoặc tải lại sau khi lưu. | Kết quả không đổi ngoài chủ ý, không phát sinh dòng trùng và khớp báo cáo chi tiết. |

## C. Kết luận của mục

| Lựa chọn | Nội dung |
| --- | --- |
| ☐ Chấp thuận | Áp dụng theo đề xuất và tiêu chí nghiệm thu nêu trên. |
| ☐ Cần điều chỉnh | Ghi rõ nội dung điều chỉnh: ................................................................................................ |
| ☐ Không áp dụng | Ghi rõ lý do: ........................................................................................................................ |
| Người xác nhận | Họ tên: ........................................................ Chức vụ: ........................................................ |

# 5.3 Hạn mức công nợ và cảnh báo vượt ngưỡng

Nhu cầu nghiệp vụ Quản lý phê duyệt hạn mức; kế toán và CUS nhận cảnh báo cần hạn mức công nợ và cảnh báo vượt ngưỡng. Kết quả mong muốn: hiển thị hạn mức, dư nợ, phần còn lại và các lô khiến vượt ngưỡng

## A. Nội dung cần Silver Sea xác nhận

| STT | Câu hỏi | Đề xuất của TingTing | Ghi nhận của Silver Sea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dữ liệu nào cần có để hạn mức công nợ và cảnh báo vượt ngưỡng? | khách hàng, hạn mức, ngày hiệu lực, dư nợ hiện tại và đơn hàng mới |  |
| 2 | Ai được thực hiện, kiểm tra hoặc xác nhận? | Quản lý phê duyệt hạn mức; kế toán và CUS nhận cảnh báo |  |
| 3 | Quy tắc xử lý chính cần thống nhất? | Cảnh báo khi gần đạt và khi vượt; ngưỡng cảnh báo sớm phải cấu hình được |  |
| 4 | Kết quả cần hiển thị hoặc lưu lại? | Hiển thị hạn mức, dư nợ, phần còn lại và các lô khiến vượt ngưỡng |  |
| 5 | Xử lý trường hợp ngoại lệ như thế nào? | Vượt hạn mức chỉ được tiếp tục khi người có thẩm quyền chấp thuận và nêu lý do |  |
| 6 | Những trường hợp biên nào cần kiểm tra? | Hạn mức bằng không; đổi hạn mức hồi tố; thanh toán vừa ghi nhận |  |

## B. Tiêu chí nghiệm thu đề xuất

| Mã | Tình huống | Cách thực hiện | Kết quả đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| M05-03-01 | Tính toán thông thường | Nhập đầy đủ khách hàng, hạn mức, ngày hiệu lực, dư nợ hiện tại và đơn hàng mới. | Hiển thị hạn mức, dư nợ, phần còn lại và các lô khiến vượt ngưỡng |
| M05-03-02 | Thiếu hoặc sai dữ liệu | Bỏ trống một dữ liệu bắt buộc hoặc nhập giá trị không hợp lệ. | Cảnh báo bằng tiếng Việt, chỉ rõ dữ liệu cần sửa và không ghi nhận kết quả sai. |
| M05-03-03 | Giá trị biên | Kiểm tra: Hạn mức bằng không; đổi hạn mức hồi tố; thanh toán vừa ghi nhận | Kết quả tuân thủ đúng quy tắc và giải thích được cách tính: Cảnh báo khi gần đạt và khi vượt; ngưỡng cảnh báo sớm phải cấu hình được |
| M05-03-04 | Thay đổi hoặc ngoại lệ | Thực hiện trường hợp: Vượt hạn mức chỉ được tiếp tục khi người có thẩm quyền chấp thuận và nêu lý do | Yêu cầu đúng quyền và lý do; giữ giá trị ban đầu, giá trị sau thay đổi và người thực hiện. |
| M05-03-05 | Tính nhất quán | Tính lại cùng dữ liệu hoặc tải lại sau khi lưu. | Kết quả không đổi ngoài chủ ý, không phát sinh dòng trùng và khớp báo cáo chi tiết. |

## C. Kết luận của mục

| Lựa chọn | Nội dung |
| --- | --- |
| ☐ Chấp thuận | Áp dụng theo đề xuất và tiêu chí nghiệm thu nêu trên. |
| ☐ Cần điều chỉnh | Ghi rõ nội dung điều chỉnh: ................................................................................................ |
| ☐ Không áp dụng | Ghi rõ lý do: ........................................................................................................................ |
| Người xác nhận | Họ tên: ........................................................ Chức vụ: ........................................................ |

# 5.4 Tách cước vận chuyển và khoản chi hộ trong công nợ

Nhu cầu nghiệp vụ Kế toán và giám đốc; CUS xem để đối soát cần tách cước vận chuyển và khoản chi hộ trong công nợ. Kết quả mong muốn: chi tiết và báo cáo hiển thị riêng cước, chi hộ, thuế và tổng cộng

## A. Nội dung cần Silver Sea xác nhận

| STT | Câu hỏi | Đề xuất của TingTing | Ghi nhận của Silver Sea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dữ liệu nào cần có để tách cước vận chuyển và khoản chi hộ trong công nợ? | các dòng cước, phí dịch vụ, chi hộ, thuế, điều chỉnh và thanh toán |  |
| 2 | Ai được thực hiện, kiểm tra hoặc xác nhận? | Kế toán và giám đốc; CUS xem để đối soát |  |
| 3 | Quy tắc xử lý chính cần thống nhất? | Mỗi phát sinh giữ đúng nhóm; tổng hai nhóm cộng các khoản khác phải bằng tổng công nợ |  |
| 4 | Kết quả cần hiển thị hoặc lưu lại? | Chi tiết và báo cáo hiển thị riêng cước, chi hộ, thuế và tổng cộng |  |
| 5 | Xử lý trường hợp ngoại lệ như thế nào? | Thanh toán không chỉ định nhóm phải có quy tắc phân bổ rõ; không làm sai báo cáo thuế |  |
| 6 | Những trường hợp biên nào cần kiểm tra? | Một giấy báo nợ có nhiều nhóm; điều chỉnh âm; khoản chi hộ kỳ trước |  |

## B. Tiêu chí nghiệm thu đề xuất

| Mã | Tình huống | Cách thực hiện | Kết quả đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| M05-04-01 | Tính toán thông thường | Nhập đầy đủ các dòng cước, phí dịch vụ, chi hộ, thuế, điều chỉnh và thanh toán. | Chi tiết và báo cáo hiển thị riêng cước, chi hộ, thuế và tổng cộng |
| M05-04-02 | Thiếu hoặc sai dữ liệu | Bỏ trống một dữ liệu bắt buộc hoặc nhập giá trị không hợp lệ. | Cảnh báo bằng tiếng Việt, chỉ rõ dữ liệu cần sửa và không ghi nhận kết quả sai. |
| M05-04-03 | Giá trị biên | Kiểm tra: Một giấy báo nợ có nhiều nhóm; điều chỉnh âm; khoản chi hộ kỳ trước | Kết quả tuân thủ đúng quy tắc và giải thích được cách tính: Mỗi phát sinh giữ đúng nhóm; tổng hai nhóm cộng các khoản khác phải bằng tổng công nợ |
| M05-04-04 | Thay đổi hoặc ngoại lệ | Thực hiện trường hợp: Thanh toán không chỉ định nhóm phải có quy tắc phân bổ rõ; không làm sai báo cáo thuế | Yêu cầu đúng quyền và lý do; giữ giá trị ban đầu, giá trị sau thay đổi và người thực hiện. |
| M05-04-05 | Tính nhất quán | Tính lại cùng dữ liệu hoặc tải lại sau khi lưu. | Kết quả không đổi ngoài chủ ý, không phát sinh dòng trùng và khớp báo cáo chi tiết. |

## C. Kết luận của mục

| Lựa chọn | Nội dung |
| --- | --- |
| ☐ Chấp thuận | Áp dụng theo đề xuất và tiêu chí nghiệm thu nêu trên. |
| ☐ Cần điều chỉnh | Ghi rõ nội dung điều chỉnh: ................................................................................................ |
| ☐ Không áp dụng | Ghi rõ lý do: ........................................................................................................................ |
| Người xác nhận | Họ tên: ........................................................ Chức vụ: ........................................................ |

# 5.5 Báo cáo tổng công nợ bao gồm cước và chi hộ

Nhu cầu nghiệp vụ Giám đốc và kế toán cần báo cáo tổng công nợ bao gồm cước và chi hộ. Kết quả mong muốn: hiển thị tổng đầu kỳ, phát sinh, đã thu, điều chỉnh và cuối kỳ theo từng khách hàng

## A. Nội dung cần Silver Sea xác nhận

| STT | Câu hỏi | Đề xuất của TingTing | Ghi nhận của Silver Sea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dữ liệu nào cần có để báo cáo tổng công nợ bao gồm cước và chi hộ? | kỳ báo cáo, khách hàng, nhóm khoản thu, trạng thái và tuổi nợ |  |
| 2 | Ai được thực hiện, kiểm tra hoặc xác nhận? | Giám đốc và kế toán |  |
| 3 | Quy tắc xử lý chính cần thống nhất? | Tổng báo cáo phải đối chiếu được với chi tiết khách hàng và số dư sổ công nợ tại cùng thời điểm |  |
| 4 | Kết quả cần hiển thị hoặc lưu lại? | Hiển thị tổng đầu kỳ, phát sinh, đã thu, điều chỉnh và cuối kỳ theo từng khách hàng |  |
| 5 | Xử lý trường hợp ngoại lệ như thế nào? | Khách hàng không phát sinh nhưng còn số dư vẫn phải xuất hiện |  |
| 6 | Những trường hợp biên nào cần kiểm tra? | Kỳ cắt giữa ngày; dữ liệu vừa chốt; khách hàng đổi tên |  |

## B. Tiêu chí nghiệm thu đề xuất

| Mã | Tình huống | Cách thực hiện | Kết quả đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| M05-05-01 | Hiển thị dữ liệu thông thường | Chọn phạm vi hợp lệ gồm kỳ báo cáo, khách hàng, nhóm khoản thu, trạng thái và tuổi nợ. | Hiển thị tổng đầu kỳ, phát sinh, đã thu, điều chỉnh và cuối kỳ theo từng khách hàng |
| M05-05-02 | Không có dữ liệu | Chọn kỳ hoặc phạm vi không phát sinh dữ liệu. | Hiển thị trạng thái không có dữ liệu rõ ràng; các tổng bằng không; không báo lỗi kỹ thuật. |
| M05-05-03 | Trường hợp biên | Kiểm tra: Kỳ cắt giữa ngày; dữ liệu vừa chốt; khách hàng đổi tên | Kết quả tuân thủ quy tắc: Tổng báo cáo phải đối chiếu được với chi tiết khách hàng và số dư sổ công nợ tại cùng thời điểm |
| M05-05-04 | Kiểm soát quyền xem | Người không thuộc phạm vi quyền mở chức năng hoặc đường dẫn trực tiếp. | Từ chối truy cập và không để lộ dữ liệu trong nội dung, tệp tải xuống hoặc thông báo lỗi. |
| M05-05-05 | Đối chiếu dữ liệu nguồn | Thay đổi hợp lệ dữ liệu nguồn rồi tải lại màn hình hoặc tệp xuất. | Số liệu mới khớp chi tiết nguồn, không cộng trùng và thể hiện đúng thời điểm cập nhật. |

## C. Kết luận của mục

| Lựa chọn | Nội dung |
| --- | --- |
| ☐ Chấp thuận | Áp dụng theo đề xuất và tiêu chí nghiệm thu nêu trên. |
| ☐ Cần điều chỉnh | Ghi rõ nội dung điều chỉnh: ................................................................................................ |
| ☐ Không áp dụng | Ghi rõ lý do: ........................................................................................................................ |
| Người xác nhận | Họ tên: ........................................................ Chức vụ: ........................................................ |

# 5.6 Phân bổ thanh toán theo chuyến hoặc lô hàng

Nhu cầu nghiệp vụ Kế toán thực hiện; quản lý xem và xử lý ngoại lệ cần phân bổ thanh toán theo chuyến hoặc lô hàng. Kết quả mong muốn: mỗi khoản phân bổ liên kết chứng từ tiền về và cập nhật đúng số còn phải thu

## A. Nội dung cần Silver Sea xác nhận

| STT | Câu hỏi | Đề xuất của TingTing | Ghi nhận của Silver Sea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dữ liệu nào cần có để phân bổ thanh toán theo chuyến hoặc lô hàng? | chứng từ tiền về, khách hàng, ngày nhận, số tiền và danh sách chuyến hoặc lô |  |
| 2 | Ai được thực hiện, kiểm tra hoặc xác nhận? | Kế toán thực hiện; quản lý xem và xử lý ngoại lệ |  |
| 3 | Quy tắc xử lý chính cần thống nhất? | Cho phép thanh toán một phần và phân bổ theo chỉ dẫn khách; nếu không có chỉ dẫn thì gợi ý khoản cũ trước |  |
| 4 | Kết quả cần hiển thị hoặc lưu lại? | Mỗi khoản phân bổ liên kết chứng từ tiền về và cập nhật đúng số còn phải thu |  |
| 5 | Xử lý trường hợp ngoại lệ như thế nào? | Không cho phân bổ vượt tiền nhận hoặc vượt số còn nợ nếu chưa xác nhận khoản thừa |  |
| 6 | Những trường hợp biên nào cần kiểm tra? | Một khoản trả cho nhiều lô; trả nhầm khách; hủy phân bổ sau chốt |  |

## B. Tiêu chí nghiệm thu đề xuất

| Mã | Tình huống | Cách thực hiện | Kết quả đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| M05-06-01 | Luồng nghiệp vụ thông thường | Nhập đầy đủ chứng từ tiền về, khách hàng, ngày nhận, số tiền và danh sách chuyến hoặc lô và hoàn tất thao tác. | Mỗi khoản phân bổ liên kết chứng từ tiền về và cập nhật đúng số còn phải thu |
| M05-06-02 | Thiếu hoặc sai dữ liệu | Bỏ trống một dữ liệu bắt buộc hoặc nhập giá trị không hợp lệ. | Cảnh báo bằng tiếng Việt, chỉ rõ dữ liệu cần sửa và không chuyển sang trạng thái không hợp lệ. |
| M05-06-03 | Trường hợp ngoại lệ | Thực hiện trường hợp: Không cho phân bổ vượt tiền nhận hoặc vượt số còn nợ nếu chưa xác nhận khoản thừa | Hệ thống xử lý theo quy tắc đã chốt, yêu cầu đúng quyền và lưu lý do khi cần. |
| M05-06-04 | Kiểm soát quyền thao tác | Người không có quyền thử tạo, sửa, duyệt, chốt hoặc xóa dữ liệu. | Từ chối thao tác; dữ liệu không thay đổi; nhật ký phân biệt rõ thao tác thất bại. |
| M05-06-05 | Gửi lại hoặc thao tác đồng thời | Gửi cùng yêu cầu hai lần hoặc thực hiện đồng thời; đồng thời kiểm tra một khoản trả cho nhiều lô; trả nhầm khách; hủy phân bổ sau chốt. | Không tạo dữ liệu hoặc bút toán trùng; trạng thái cuối cùng nhất quán và truy vết được. |

## C. Kết luận của mục

| Lựa chọn | Nội dung |
| --- | --- |
| ☐ Chấp thuận | Áp dụng theo đề xuất và tiêu chí nghiệm thu nêu trên. |
| ☐ Cần điều chỉnh | Ghi rõ nội dung điều chỉnh: ................................................................................................ |
| ☐ Không áp dụng | Ghi rõ lý do: ........................................................................................................................ |
| Người xác nhận | Họ tên: ........................................................ Chức vụ: ........................................................ |

# 5.7 Nhắc nợ tự động khi đến hạn hoặc quá hạn

Nhu cầu nghiệp vụ Kế toán cấu hình; hệ thống gửi; CUS theo dõi cần nhắc nợ tự động khi đến hạn hoặc quá hạn. Kết quả mong muốn: lưu nội dung, kênh, người nhận, thời điểm và kết quả gửi

## A. Nội dung cần Silver Sea xác nhận

| STT | Câu hỏi | Đề xuất của TingTing | Ghi nhận của Silver Sea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dữ liệu nào cần có để nhắc nợ tự động khi đến hạn hoặc quá hạn? | khách hàng, người nhận, hạn thanh toán, số còn nợ, mẫu nội dung và lịch gửi |  |
| 2 | Ai được thực hiện, kiểm tra hoặc xác nhận? | Kế toán cấu hình; hệ thống gửi; CUS theo dõi |  |
| 3 | Quy tắc xử lý chính cần thống nhất? | Không gửi cho khoản đã thanh toán, đang tranh chấp hoặc khách bị tạm dừng; tránh gửi lặp trong cùng chu kỳ |  |
| 4 | Kết quả cần hiển thị hoặc lưu lại? | Lưu nội dung, kênh, người nhận, thời điểm và kết quả gửi |  |
| 5 | Xử lý trường hợp ngoại lệ như thế nào? | Kênh gửi thất bại phải thử lại theo quy định và báo cho người phụ trách |  |
| 6 | Những trường hợp biên nào cần kiểm tra? | Đến hạn vào ngày nghỉ; nhiều chứng từ cùng khách; người nhận đổi địa chỉ |  |

## B. Tiêu chí nghiệm thu đề xuất

| Mã | Tình huống | Cách thực hiện | Kết quả đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| M05-07-01 | Luồng nghiệp vụ thông thường | Nhập đầy đủ khách hàng, người nhận, hạn thanh toán, số còn nợ, mẫu nội dung và lịch gửi và hoàn tất thao tác. | Lưu nội dung, kênh, người nhận, thời điểm và kết quả gửi |
| M05-07-02 | Thiếu hoặc sai dữ liệu | Bỏ trống một dữ liệu bắt buộc hoặc nhập giá trị không hợp lệ. | Cảnh báo bằng tiếng Việt, chỉ rõ dữ liệu cần sửa và không chuyển sang trạng thái không hợp lệ. |
| M05-07-03 | Trường hợp ngoại lệ | Thực hiện trường hợp: Kênh gửi thất bại phải thử lại theo quy định và báo cho người phụ trách | Hệ thống xử lý theo quy tắc đã chốt, yêu cầu đúng quyền và lưu lý do khi cần. |
| M05-07-04 | Kiểm soát quyền thao tác | Người không có quyền thử tạo, sửa, duyệt, chốt hoặc xóa dữ liệu. | Từ chối thao tác; dữ liệu không thay đổi; nhật ký phân biệt rõ thao tác thất bại. |
| M05-07-05 | Gửi lại hoặc thao tác đồng thời | Gửi cùng yêu cầu hai lần hoặc thực hiện đồng thời; đồng thời kiểm tra đến hạn vào ngày nghỉ; nhiều chứng từ cùng khách; người nhận đổi địa chỉ. | Không tạo dữ liệu hoặc bút toán trùng; trạng thái cuối cùng nhất quán và truy vết được. |

## C. Kết luận của mục

| Lựa chọn | Nội dung |
| --- | --- |
| ☐ Chấp thuận | Áp dụng theo đề xuất và tiêu chí nghiệm thu nêu trên. |
| ☐ Cần điều chỉnh | Ghi rõ nội dung điều chỉnh: ................................................................................................ |
| ☐ Không áp dụng | Ghi rõ lý do: ........................................................................................................................ |
| Người xác nhận | Họ tên: ........................................................ Chức vụ: ........................................................ |

# 5.8 Xuất sao kê và giấy báo nợ gửi khách hàng

Nhu cầu nghiệp vụ Kế toán lập; CUS gửi; khách hàng xem cần xuất sao kê và giấy báo nợ gửi khách hàng. Kết quả mong muốn: tệp bảng tính và tệp PDF trình bày rõ, không vỡ dòng và truy ngược được từng phát sinh

## A. Nội dung cần Silver Sea xác nhận

| STT | Câu hỏi | Đề xuất của TingTing | Ghi nhận của Silver Sea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dữ liệu nào cần có để xuất sao kê và giấy báo nợ gửi khách hàng? | khách hàng, kỳ, số dư đầu kỳ, phát sinh, thanh toán, điều chỉnh và số dư cuối kỳ |  |
| 2 | Ai được thực hiện, kiểm tra hoặc xác nhận? | Kế toán lập; CUS gửi; khách hàng xem |  |
| 3 | Quy tắc xử lý chính cần thống nhất? | Bản xuất phải khớp màn hình, có số hiệu, ngày lập và phạm vi dữ liệu; lưu lại bản đã gửi |  |
| 4 | Kết quả cần hiển thị hoặc lưu lại? | Tệp bảng tính và tệp PDF trình bày rõ, không vỡ dòng và truy ngược được từng phát sinh |  |
| 5 | Xử lý trường hợp ngoại lệ như thế nào? | Nếu dữ liệu thay đổi sau khi gửi phải phát hành bản mới hoặc điều chỉnh, không ghi đè bản cũ |  |
| 6 | Những trường hợp biên nào cần kiểm tra? | Kỳ không phát sinh; dữ liệu nhiều trang; khách hàng có nhiều đơn vị nhận |  |

## B. Tiêu chí nghiệm thu đề xuất

| Mã | Tình huống | Cách thực hiện | Kết quả đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| M05-08-01 | Hiển thị dữ liệu thông thường | Chọn phạm vi hợp lệ gồm khách hàng, kỳ, số dư đầu kỳ, phát sinh, thanh toán, điều chỉnh và số dư cuối kỳ. | Tệp bảng tính và tệp PDF trình bày rõ, không vỡ dòng và truy ngược được từng phát sinh |
| M05-08-02 | Không có dữ liệu | Chọn kỳ hoặc phạm vi không phát sinh dữ liệu. | Hiển thị trạng thái không có dữ liệu rõ ràng; các tổng bằng không; không báo lỗi kỹ thuật. |
| M05-08-03 | Trường hợp biên | Kiểm tra: Kỳ không phát sinh; dữ liệu nhiều trang; khách hàng có nhiều đơn vị nhận | Kết quả tuân thủ quy tắc: Bản xuất phải khớp màn hình, có số hiệu, ngày lập và phạm vi dữ liệu; lưu lại bản đã gửi |
| M05-08-04 | Kiểm soát quyền xem | Người không thuộc phạm vi quyền mở chức năng hoặc đường dẫn trực tiếp. | Từ chối truy cập và không để lộ dữ liệu trong nội dung, tệp tải xuống hoặc thông báo lỗi. |
| M05-08-05 | Đối chiếu dữ liệu nguồn | Thay đổi hợp lệ dữ liệu nguồn rồi tải lại màn hình hoặc tệp xuất. | Số liệu mới khớp chi tiết nguồn, không cộng trùng và thể hiện đúng thời điểm cập nhật. |

## C. Kết luận của mục

| Lựa chọn | Nội dung |
| --- | --- |
| ☐ Chấp thuận | Áp dụng theo đề xuất và tiêu chí nghiệm thu nêu trên. |
| ☐ Cần điều chỉnh | Ghi rõ nội dung điều chỉnh: ................................................................................................ |
| ☐ Không áp dụng | Ghi rõ lý do: ........................................................................................................................ |
| Người xác nhận | Họ tên: ........................................................ Chức vụ: ........................................................ |

# 4. Câu hỏi dùng chung cần chốt

| STT | Nội dung cần xác nhận | Đề xuất ban đầu | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vai trò và quyền truy cập | Chốt người tạo, người kiểm tra, người duyệt và người chỉ được xem trong Phân hệ 5. |  |
| 2 | Dữ liệu danh mục cần cung cấp | Silver Sea xác nhận danh mục ban đầu, người phụ trách và thời hạn cung cấp trước khi nhập thử. |  |
| 3 | Ngày giờ và kỳ nghiệp vụ | Dùng giờ Việt Nam; chốt cách xử lý cuối tuần, ngày lễ, dữ liệu qua ngày và khóa kỳ. |  |
| 4 | Thông báo | Chốt sự kiện cần thông báo, người nhận, kênh gửi và cách xử lý khi gửi thất bại. |  |
| 5 | Tệp đính kèm và tệp xuất | Chốt loại tệp, dung lượng, thời hạn lưu, người được tải xuống và mẫu tài liệu chính thức. |  |
| 6 | Dữ liệu lịch sử | Chốt phạm vi nhập dữ liệu cũ, cách kiểm tra tổng đầu kỳ và trách nhiệm xác nhận. |  |
| 7 | Tích hợp với phân hệ khác | Xác nhận dữ liệu đầu vào, đầu ra và thời điểm đồng bộ để tránh nhập lặp hoặc lệch số liệu. |  |
| 8 | Hỗ trợ sau triển khai | Chốt đầu mối, cách ghi nhận lỗi, mức độ ưu tiên và bằng chứng xác nhận đã khắc phục. |  |

# 5. Tiêu chí nghiệm thu toàn phân hệ

| Mã | Nhóm kiểm tra | Tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- |
| M05-HT-01 | Ngôn ngữ | Nhãn, hướng dẫn và thông báo lỗi dùng tiếng Việt; chỉ giữ CUS, tên riêng và mã tiêu chuẩn cần thiết. |
| M05-HT-02 | Phân quyền | Người dùng chỉ xem và thao tác đúng chức năng, đơn vị và dữ liệu được giao; đường dẫn trực tiếp không vượt quyền. |
| M05-HT-03 | Nhật ký | Tạo, sửa, duyệt, chốt, hủy và xử lý ngoại lệ ghi đủ người, thời điểm, thay đổi và lý do. |
| M05-HT-04 | Tính toàn vẹn | Gửi lại do mạng chập chờn hoặc bấm hai lần không tạo bản ghi, chứng từ hay bút toán trùng. |
| M05-HT-05 | Tiền tệ | Số tiền dùng đồng Việt Nam, không có số lẻ; phép cộng trừ và dấu phân cách đúng; màn hình khớp tệp xuất. |
| M05-HT-06 | Ngày giờ | Hiển thị thống nhất theo giờ Việt Nam; thứ tự sự kiện và quy tắc kỳ không thay đổi giữa các màn hình. |
| M05-HT-07 | Thiết bị | Tác vụ chính dùng được trên máy tính và điện thoại mà không che nút, vỡ bảng hoặc mất dữ liệu đã nhập. |
| M05-HT-08 | Khôi phục lỗi | Mất kết nối hoặc máy chủ tạm lỗi có thông báo dễ hiểu; người dùng thử lại an toàn và không mất dữ liệu đã lưu. |
| M05-HT-09 | Tìm kiếm và xuất dữ liệu | Kết quả tìm kiếm đúng phạm vi quyền; tệp xuất mở được, đủ cột, đúng tổng và không vỡ bố cục. |
| M05-HT-10 | Đối chiếu liên phân hệ | Dữ liệu của Phân hệ 5 khớp nguồn và đích liên quan; mọi chênh lệch truy ngược được tới chứng từ hoặc thao tác. |

# 6. Biên bản chạy thử nghiệm thu

Sao chép bảng dưới đây cho từng đợt chạy thử. Bằng chứng có thể là ảnh màn hình, tệp xuất hoặc số hiệu chứng từ.

| Ngày thử | Mã tiêu chí | Người thử | Dữ liệu thử | Kết quả thực tế | Đạt/Không đạt | Bằng chứng hoặc lỗi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __/__/____ |  |  |  |  |  |  |
| __/__/____ |  |  |  |  |  |  |
| __/__/____ |  |  |  |  |  |  |
| __/__/____ |  |  |  |  |  |  |
| __/__/____ |  |  |  |  |  |  |

# 7. Tổng hợp quyết định và xác nhận

Điều kiện hoàn tất khảo sát Tất cả câu hỏi trọng yếu đã có kết luận; dữ liệu cần cung cấp đã có người phụ trách và hạn hoàn thành; tiêu chí bị loại hoặc sửa đều có lý do.

| Nội dung | Kết quả |
| --- | --- |
| Phạm vi được chấp thuận | ........................................................................................................................................ |
| Nội dung cần bổ sung | ........................................................................................................................................ |
| Dữ liệu Silver Sea sẽ cung cấp | ........................................................................................................................................ |
| Hạn hoàn thành | ........................................................................................................................................ |
| Đầu mối Silver Sea | ........................................................................................................................................ |
| Đầu mối TingTing | ........................................................................................................................................ |

| ĐẠI DIỆN SILVER SEA | ĐẠI DIỆN TINGTING |
| --- | --- |
| Họ tên: ........................................................ Chức vụ: ...................................................... Ngày: ........../........../............ Ký và ghi rõ họ tên | Họ tên: ........................................................ Chức vụ: ...................................................... Ngày: ........../........../............ Ký và ghi rõ họ tên |